

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.02.2021 № 132

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района**

**«Формирование современной городской среды Кореновского**

**городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

**(с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2020 год**

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 октября 2014 года № 1081 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кореновского городского поселения Кореновского района» (с изменениями от 14 марта 2017 года № 567) администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2020 год, утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 25 декабря 2017 года № 2309 «Об утверждении муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300)(прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Питиримова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района М.О. Шутылев

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского района  от 16.02.2021 № 132 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды

Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2020 год

Муниципальная программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 25 декабря 2017 года № 2309 (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300).

В 2020 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение следующих мероприятий:

- благоустройство общественной территории сквера «Воинской славы» по адресу: город Кореновск, пересечение улицы Красной и улицы Венеры Павленко, улицы Мира и переулка Юннатов (обустройство тротуарных дорожек,

озеленение, освещение, установка малых архитектурных форм);

- благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица К. Маркса, район № 318д (обустройство парковки, обустройство клумбы);

- благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1 м (обустройство подъездной дороги, обустройство клумбы, высадка зеленых насаждений);

- благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1 и (обустройство парковки, обустройство подъездной дороги, обустройство клумбы, высадка зеленых насаждений, установка декоративного освещения);

- благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1п (обустройство подъездной дороги, обустройство клумбы, высадка зеленых насаждений);

-благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 2е (обустройство парковки обустройство клумбы, высадка зеленых насаждений);

- благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Заводской и К. Маркса (обустройство парковки, обустройство клумбы, высадка зеленых насаждений);

- благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Краснодарская, район № 36а (обустройство парковки, обустройство подъездной дороги, обустройство клумбы);

- благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Маяковского, район № 2в (обустройство парковки, высадка зеленых насаждений);

- благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Космонавтов, район № 20б (обустройство парковки, обустройство клумбы, установка декоративных светильников, установка ограждения вдоль дороги);

-благоустройство территории городского парка культуры и отдыха в городе Кореновске, по улице Венеры Павленко, 63 (2 этап) (береговое укрепление, в т.ч ротонда, устройство тротуарных дорожек, озеленение территории, освещение, установка малых архитектурных форм, строительство общественного туалета). Работы по благоустройству территории городского парка культуры и отдыха в полном объеме планируется выполнить до 1 декабря 2021 года.

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составляет всего 83056,1 тыс.рублей, в том числе на мероприятия, реализуемые за счет местного бюджета-3,3 тыс.рублей; на мероприятия, за счет средств софинансирования-13052,8 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета -11778,8 тыс.рублей, средства краевого бюджета- 490,8 тыс.рублей, средств местного бюджета 783,2 тыс.рублей; на мероприятия, за счет средств государственной поддержки из федерального бюджета- 70000,0 тыс.рублей.

Запланированные и выделенные денежные средства на реализацию вышеуказанной муниципальной программы освоены полностью согласно приложениям, к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2020 год (приложение № 1-5).

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района А.Г. Солошенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2020 год |

ОЦЕНКА

степени реализации мероприятий муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Формирование современной городской среды Кореновского городского

поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

(с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Общее количество мероприятий (М)\* | Количество мероприятий, выполненных в полном объеме (Мв)\* | Степень реализации мероприятий (Срм=Мв/М)\*100% | Исполнитель мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | благоустройство общественной территории сквера «Воинской славы» по адресу: город Кореновск, пересечение улицы Красной и улицы Венеры Павленко, улицы Мира и переулка Юннатов | 1 | 1 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 2 | благоустройство территории городского парка культуры и отдыха в городе Кореновске, по улице Венеры Павленко, 63  (2 этап) | 1 | 1 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 3 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица К. Маркса, район № 318д | 1 | 1 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 4 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1 м | 1 | 1 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 5 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1 и | 1 | 1 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 6 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1п | 1 | 1 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 7 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 2е | 1 | 1 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 8 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Заводской и К. Маркса | 1 | 1 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 9 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Краснодарская, район № 36а | 1 | 1 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 10 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Маяковского, район № 2в | 1 | 1 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 11 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Космонавтов, район № 20б | 1 | 1 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |

\*где: Срм-степень реализации мероприятий;

Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме;

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района А.Г. Солошенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2020 год |

ОЦЕНКА

степени соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Формирование современной городской среды Кореновского городского

поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

(с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | Исполнитель мероприятия |
|  |  |  | Плановое значение расходов на реализацию (Зп) \* | Фактичекское значение расходов на реализацию (Зф)\* | Степень соответствия запланированному уровню доходов (Ссуз=Зф/Зп)\*100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | благоустройство общественной территории сквера «Воинской славы» по адресу: город Кореновск, пересечение улицы Красной и улицы Венеры Павленко, улицы Мира и переулка Юннатов | Всего, в том числе: | 13052,8 | 13052,8 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет | 783,2 | 783,2 | 100 |
| Краевой бюджет | 490,8 | 490,8 | 100 |
| Федеральный бюджет | 11778,8 | 11778,8 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | благоустройство территории городского парка культуры и отдыха в городе Кореновске, по улице Венеры Павленко, 63  (2 этап) | Всего, в том числе: | 70000,0 | 70000,0 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 70000,0 | 70000,0 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица К. Маркса, район № 318д | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1 м | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1 и | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1п | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 2е | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Заводской и К. Маркса | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 9 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Краснодарская, район № 36а | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 10 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Маяковского, район № 2в | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 11 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Космонавтов, район № 20б | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

\*где: Ссуз- степень соответствия запланированному уровню доходов;

Зф- фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп- плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района А.Г. Солошенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2020 год |

ОЦЕНКА

Эффективности использования средств местного бюджета для муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского

городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

(с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель результативности | Степень реализации мероприятий, финансируемых из средств местного бюджета (СРм)\* | Степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета (ССуз)\* | Эффективность использования средств местного бюджета (Эис=СРм/ССуз)\*100% |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1 | благоустройство общественной территории сквера «Воинской славы» по адресу: город Кореновск, пересечение улицы Красной и улицы Венеры Павленко, улицы Мира и переулка Юннатов | 100 | 100 | 100 |

\*где: Эис- Эффективность использования средств местного бюджета;

СРм- Степень реализации мероприятий, финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз- Степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района А.Г. Солошенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2020 год |

ОЦЕНКА

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Формирование современной городской среды Кореновского городского

поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

(с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2020 год

Таблица 1

Степень достижения планового значения целевого показателя(индикатора)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Плановое значение | Степень достижения планового значения целевого показателя(индикатора)  (СДгппз= ЗПгпф/ЗПгпл\*)\*100% | Значение, достигнутое на конец отчетного периода | Исполнитель мероприятия |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | благоустройство общественной территории сквера «Воинской славы» по адресу: город Кореновск, пересечение улицы Красной и улицы Венеры Павленко, улицы Мира и переулка Юннатов | 1 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 2 | благоустройство территории городского парка культуры и отдыха в городе Кореновске, по улице Венеры Павленко, 63  (2 этап) | 1 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 3 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица К. Маркса, район № 318д | 1 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 4 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1 м | 1 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 5 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1 м | 1 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 6 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1п | 1 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 7 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 2е | 1 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 8 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Заводской и К. Маркса | 1 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 9 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Краснодарская, район № 36а | 1 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 10 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Маяковского, район № 2в | 1 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 11 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Космонавтов, район № 20б | 1 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |

\*где: СДгппз- Степень достижения планового значения целевого показателя(индикатора)

ЗПгпф-значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зпгл – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Таблица 2

Степень реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Степень достижения планового значения целевого показателя(индикатора) (СДгппз)\*100% | Степень реализации муниципальной программы (МСРгп=∑СДгппз/М\*)\*100% | Число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М)\* | Исполнитель мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | благоустройство общественной территории сквера «Воинской славы» по адресу: город Кореновск, пересечение улицы Красной и улицы Венеры Павленко, улицы Мира и переулка Юннатов | 100 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 2 | благоустройство территории городского парка культуры и отдыха в городе Кореновске, по улице Венеры Павленко, 63  (2 этап) | 100 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 3 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица К. Маркса, район № 318д | 100 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 4 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1 м | 100 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 5 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1 м | 100 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 6 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1п | 100 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 7 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 2е | 100 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 8 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Заводской и К. Маркса | 100 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 9 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Краснодарская, район № 36а | 100 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 10 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Маяковского, район № 2в | 100 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 11 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Космонавтов, район № 20б | 100 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |

\*где: МСРгп- Степень реализации муниципальной программы;

СДгппз- Степень достижения планового значения целевого показателя(индикатора);

М- Число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района А.Г. Солошенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2020 год |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Формирование современной городской среды Кореновского городского

поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

(с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной, целевой программы, основного мероприятия); (ЭРп/п\*)100% | Степень реализации муниципальной программы (СРгп\*)100% | Эффективность реализации  (0,5×СРгп+0,5×∑ЭРп/п×kj/j\*)  100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | благоустройство общественной территории сквера «Воинской славы» по адресу: город Кореновск, пересечение улицы Красной и улицы Венеры Павленко, улицы Мира и переулка Юннатов | 100 | 100 | 100 |
| 2 | благоустройство территории городского парка культуры и отдыха в городе Кореновске, по улице Венеры Павленко, 63  (2 этап) | 100 | 100 | 100 |
| 3 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица К. Маркса, район № 318д | 100 | 100 | 100 |
| 4 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1 м | 100 | 100 | 100 |
| 5 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1 м | 100 | 100 | 100 |
| 6 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1п | 100 | 100 | 100 |
| 7 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 2е | 100 | 100 | 100 |
| 8 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Заводской и К. Маркса | 100 | 100 | 100 |
| 9 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Краснодарская, район № 36а | 100 | 100 | 100 |
| 10 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Маяковского, район № 2в | 100 | 100 | 100 |
| 11 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Космонавтов, район № 20б | 100 | 100 | 100 |

\*где:

Сргп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (ведомственной, целевой программы, основного мероприятия);

Kj – коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной, целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj= Фj/Ф,1085,5/1085,5=1 где:

Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j- ой подпрограммы (ведомственной, целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф- объем фактических расходов местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j- количество подпрограмм(ведомственной, целевой программы, основного мероприятия).

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района А.Г. Солошенко