АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2014   		                                     			         № 1058

г. Кореновск

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности

реализации ведомственных целевых программ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района             п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 12 марта 2010 года № 167 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ»;

2.2. Постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 18 февраля 2013 года № 167 «О внесении изменения в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 12 марта 2010 года № 167 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ».

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района Р.Ф.Громова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 21.10.2014 № 1058 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

ведомственных целевых программ

## Раздел I

Общие положения

1. Порядок проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ (далее - Порядок) определяет правила и критерии оценки эффективности реализации, принятых ведомственных целевых программ (далее - программ), позволяющие определить степень достижения целей и задач программ в зависимости от конечных результатов.

2. Результаты оценки эффективности реализации программ используются в целях принятия решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

3. Оценка эффективности реализации программ проводится их разработчиком до 1 октября по итогам первого полугодия текущего года и до 1 апреля по итогам предыдущего года интегральным методом. Результаты оценки оформляются в виде справки и направляются главе Кореновского городского поселения Кореновского района. По результатам оценки подготавливаются предложения о корректировке предусмотренных в программе бюджетных средств на реализацию программ.

## Раздел II

Система критериев, применяемая для оценки эффективности

реализации программ

4. Система критериев, применяемая для оценки эффективности реализации программ, основана на расчете трех критериев:

К1  - достижение показателей эффективности реализации программы;

К2  - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3  - степень выполнения запланированных программных мероприятий.

## Раздел III

Интегральный метод оценки эффективности реализации программ

5. Интегральный метод оценки эффективности реализации программы (E) состоит в  расчете  такой  эффективности  на  основе  полученных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов (Ni) по следующей формуле:

E = K1  x N1  + K2  x N2  + K3  x N3

6. Оценка по критерию K1.

Формулировка    критерия   -   достижение   показателей   эффективности

реализации программы.

Весовой коэффициент критерия – N1  = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

n   1     i

K1  = Сумма – K1 , где:

i = 1  n   1

n - количество показателей эффективности реализации программы;

i

K1  - значение i-го показателя эффективности реализации программы.

Количественное значение i-го показателя эффективности реализации программы определяется по формуле:

i         Q выполн

K1  = ---------------  x 100%, где:

Q план

Qплан - запланированное  значение показателя  эффективности  реализации

программы;

Qвыполн - достигнутое значение показателя эффективности реализации программы.

7. Оценка по критерию К2

Формулировка критерия   -   обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия – N2  = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

K2  = Aбюджет, где:

Aбюджет   - уровень обеспечения финансирования за счет бюджетных средств на подлежащий оценке период реализации программы.

В  случае предусмотренного  финансирования  мероприятий  программы  из бюджетов  различных уровней бюджетной системы Российской Федерации значение весового  коэффициента  для  переменной  Aбюджет делится  и распределяется пропорционально количеству источников бюджетного финансирования.

Количественное значение вышеуказанной переменной рассчитывается по формуле:

выполн

A бюджет

Aбюджет = ----------------- x 100%, где:

план

A бюджет

план

Aбюджет - запланированный объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в оцениваемом периоде реализации программы;

выполн

Aбюджет - фактический объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в оцениваемом периоде реализации программы.

8. Оценка по критерию K3.

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия – N3  = 0,3.

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

V выполн

K3   = ---------------- x 100%, где:

V план

выполн

V       - количество выполненных программных мероприятий;

Vплан  - количество запланированных программных мероприятий.

Начальник финансово-экономического

отдела администрации Кореновского

городского поселения                                                                           Ю.А.Киричко