АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2014   		                                     			         № 1084

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

ведомственной целевой программы Кореновского городского

поселения Кореновского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения на 2013 год» за 2013 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 января 2010 года № 55             «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском                            поселении Кореновского района» администрация Кореновского городского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения на 2013 год» за 2013 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) разместить постановление на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ю.В.Малышко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района 			    	                                               Е.Н.Пергун

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- |
|  |  | постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27.10.2014 № 1084 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной ведомственной целевой программы

Кореновского городского поселения Кореновского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения на 2013 год» за 2013 год

Постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 9 октября 2012 года № 942 утверждена  муниципальная ведомственная целевая программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения на 2013 год» (с изменениями от 1 февраля 2013 года № 116; от 1 апреля 2013 года № 341;                  от 24 июня 2013 года № 623; от 7 августа 2013 года № 786; от 3 октября                   2013 года № 1011; от 30 декабря 2013 года № 1363).

В 2013 году в рамках реализации Программы предусматривались мероприятия по проведению реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов улично дорожной сети Кореновского городского поселения Кореновского района.

Финансирование мероприятий Программы в 2013 году осуществлялось за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района в сумме 7330,00 тыс. рублей, и за счет средств краевого бюджета в сумме 29301,00 тыс. рублей.

Оценка результативности реализации Программы осуществлялась на основе количества отремонтированных и реконструируемых дорог Кореновского городского поселения.

Приоритет в оценке эффективности Программы отдавался показателям общественной эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Результаты реализации Программы оказали значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики, а также на происходящие социальные процессы.

Реализация программных мероприятий позволила обеспечить работой большое количество людей.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволило:

повысить уровень безопасности дорожного движения;

2

расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием;

улучшить условия и качество социального обслуживания населения.

Реализация Программы позволила решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, закрепление кадров Кореновского городского поселения Кореновского района.

Выделенные денежные средства на реализацию ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения на 2013 год» освоены на 94,6%. Средства краевого бюджета освоены на 24%, согласно приложению к отчету (прилагается).

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского

городского поселения

Кореновского района                                                                          А.Г.Солошенко

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения» на 2013 год» за 2013 год |
| --- | --- | --- |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения» на 2013 год» за 2013 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактичес-кое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Кореновского городского поселения Кореновского района | Бюджет Коренов-ского городского поселения | 7330,0 | 6932,23 | 397,77 | 5,4 | Администра- ция Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 2 | Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Кореновского городского поселения Кореновского района | Бюджет Краснодарского края | 29301,0 | 7036,29 | 22264,7 | 76 | Администра- ция Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | 36631,0 | 13968,52 | 22662,48 | 62 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  | 29301,0 | 7036,29 | 22264,7 | 76 |  |

2

| Местный бюджет (МБ) |  | 7330,0 | 6932,23 | 397,77 | 5,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения 							         А.Г.Солошенко

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету по оценке эффективности реализации мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения на 2013 год» за 2013 год |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой         программы  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения на 2013 год» за 2013 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Кореновского городского поселения Кореновского района | 13968,52 | 13968,52 | 1 |
|  | итого | 13968,52 | 13968,52 | 1 |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения 							         А.Г.Солошенко