

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.01.2024 № 137

г. Кореновск

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Кореновского городского поселения Кореновского района**

**от 30 октября 2023 года № 1353 «Об утверждении муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского**

**района «Проектно-изыскательские работы под объекты**

**строительства в Кореновском городском поселении**

**Кореновского района на 2024-2026 годы»**

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 19 декабря 2023 года № 1720 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кореновского городского поселения Кореновского района» администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 30 октября 2023 года № 1353 «Об утверждении муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Проектно-изыскательские работы под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы» изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Козыренко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района Т.В. Супрунова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского района  от 29.01.2024 № 137  «ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского района  от 30.10.2023 № 1353 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Проектно-изыскательские работы под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Проектно-изыскательские работы под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор  программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Координаторы подпрограмм  Муниципальной программы | Не предусмотрены Программой |
| Участники муниципальной  программы | Кореновское городское поселение Кореновского района. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены Программой |
| Цели муниципальной Программы | Устойчивое территориальное развитие Кореновского городского поселения Кореновского района посредством совершенствования системы расселения, застройки, комплексное решение проблемы развития жилищной сферы, создания условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кореновского городского поселения Кореновского района, обеспечение земельных участков в целях жилищного строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, увеличение темпов жилищного строительства и реконструкции жилья, приведение его структуры и технических характеристик в соответствие со спросом и потребностями населения, повышение качества и эффективности жилищного строительства; увеличение объемов быстровозводимого домостроения, создание технических решений для восстановления и экологической реабилитации реки Левый Бейсужек на территории г. Кореновска |
| Задачи муниципальной  Программы | Формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Кореновского городского поселения Кореновского района.  Обеспечение инфраструктурой жителей городского поселения, в том числе строительство новых сетей газоснабжения для многодетных семей, благоустройство общественных территорий, создание технических решений для восстановления и экологической реабилитации реки Левый Бейсужек на территории г. Кореновска |
| Перечень  целевых  показателей муниципальной  Программы | Повышение надежности систем газоснабжения, водоснабжения Кореновского городского поселения Кореновского района, отвод сточных вод, создание условий для комфортного проживания на территории Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Этапы и сроки  Реализации муниципальной  Программы | 2024-2026 годы, этапы не предусмотрены. |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района. Общий объем финансирования программы составляет 4412,9 тысяч рублей, в том числе:  2024 год – 4412,9 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей.  2026 год – 0,00 тыс. рублей |
| Контроль за  выполнением  Программы | Заместитель главы Кореновского городского поселения Кореновского района. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

[Проектно-изыскательские работы](http://www.pskals.ru/promyshlennoe-proektirovanie.html) – это целый комплекс мероприятий по проведению [инженерных изысканий](http://www.pskals.ru/inzhenernye-izyskaniya-v-stroitelstve.html) и разработке на их основании технического и экономического обоснования строительства, реконструкции, подготовке проектов, а также рабочей и сметной документации объектов.

Необходимость таких мероприятий объясняется, прежде всего, тем, что они дают полное представление об экономической целесообразности проведения работ, помогают спланировать новые постройки, подобрать подходящие строительные материалы и подготовить полный проект с подсчетом всех предстоящих расходов на проведение работ.

На территории Кореновского городского поселения Кореновского района имеется потребность в обеспечении инфраструктурой жителей городского поселения, создание комфортных условий для проживания граждан, улучшение экологической обстановки окружающей среды.

1. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки (с указанием квартала) и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Целью муниципальной программы является разработка проектно-сметной документации под объекты строительства на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2024 – 2026 годы.

2.2. Основные задачи муниципальной программы: выполнение мероприятий по подготовке технических решений для восстановления и экологической реабилитации реки Левый Бейсужек на территории г. Кореновска, выполнение мероприятий по проектно-изыскательским работам по объекту: «Благоустройство общественной территории, расположенной в городе Кореновске по улице В. Павленко, 63».

2.3 Сроки реализации муниципальной программы – 1-4 квартал 2024 года.

2.4. Целевые показатели реализации муниципальной программы:

Таблица 1

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

«Проектно-изыскательские работы под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель:  разработка проектно-сметной документации под объекты строительства |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача выполнение мероприятий по подготовке технических решений для восстановления и экологической реабилитации реки Левый Бейсужек на территории г. Кореновска | м.п. |  | 900 |  |  |
| 3 | Целевой показатель (индикатор)  Показатель результативности | % | 3 | 100 | - | - |
| 4 | Задача  Выполнение мероприятий по проектно-изыскательским работам по объекту: «Благоустройство общественной территории, расположенной в городе Кореновске по улице В. Павленко, 63, от улицы Горького в сторону улицы Бувальцева вдоль реки Л. Бейсужек» | шт. |  | 1 |  |  |
| 5 | Целевой показатель (индикатор)  Показатель результативности | % | 3 | 100 | - | - |

Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

С рм = Мв /М, где:

СРМ – степень реализации мероприятий;

МВ – количество мероприятий, выполненных в объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таблица 2

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1. | Цель:  разработка проектно-сметной документации под объекты строительства | «Количество разработанной проектно-сметной документации для объектов строительства» | шт. | 2 | - | - |

2.5. В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается выполнение технических решений для восстановления и экологической реабилитации реки Левый Бейсужек на территории г. Кореновска, выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Благоустройство общественной территории, расположенной в городе Кореновске по улице В. Павленко, 63, от улицы Горького в сторону улицы Бувальцева вдоль реки Л. Бейсужек».

2.6. Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит улучшить экологическое состояние реки Левый Бейсужек, выполнить проектно-изыскательские работы по объекту «Благоустройство общественной территории, расположенной в городе Кореновске по улице В. Павленко, 63, от улицы Горького в сторону улицы Бувальцева вдоль реки Л. Бейсужек» для дальнейшего благоустройства территории и создания комфортных условий для отдыха граждан.

2.7. Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) Показатель «Количество разработанной проектно-сметной документации для объектов строительства» увеличится на 2шт.

2.6. Срок реализации программы: 1-4 квартал 2024 года. Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

6

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Статус | Источники финансирования | Объем финансирования. всего (тыс.руб) | В том числе по годам | | | Срок реализации | Непосредственный  результат  реализации  программы | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Разработка технических решений по объекту «Восстановление и экологическая реабилитация реки Левый Бейсужек на территории г. Кореновска Кореновского района Краснодарского края» | 3 | всего | 2 960,0 | 2 960,0 | 0 | 0 | 1-4кв.  2024г | Восстановление  экологической  ситуации реки  Левый Бейсужек | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 2 960,0 | 2 960,0 | 0 | 0 |
| 2 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Благоустройство общественной территории, расположенной в городе Кореновске по улице В. Павленко, 63, от улицы Горького в сторону улицы Бувальцева вдоль реки  Л. Бейсужек» | 3 | всего | 1452,9 | 1452,9 | 0 | 0 | 1-4кв.  2024г | Выполнить проектно-изыскательские работы по объекту «Благоустройство общественной территории, расположенной в городе Кореновске по улице В. Павленко, 63, от улицы Горького в сторону улицы Бувальцева вдоль реки Л. Бейсужек» для дальнейшего благоустройства территории и создания комфортных условий для отдыха граждан. | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 1452,9 | 1452,9 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  | всего | 4412,9 | 4412,9 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 4412,9 | 4412,9 | 0 | 0 |

8

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляются за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024-2026 годы составляет 4412,9 тыс. рублей

2024 год – 4412,9 тыс. рублей из средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района

2025 год – 0,0 тыс. рублей из средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района

2026 год – 0,0 тыс. рублей из средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Общий объем финансирования. всего (тыс.руб) | В том числе по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка технических решений по объекту «Восстановление и экологическая реабилитация реки Левый Бейсужек на территории г. Кореновска Кореновского района Краснодарского края» | 2 960,0 | 2 960,0 | 0 | 0 |
| 2 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Благоустройство общественной территории, расположенной в городе Кореновске по улице  В. Павленко, 63, от улицы Горького в сторону улицы Бувальцева вдоль реки  Л. Бейсужек» | 1452,9 | 1452,9 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 4412,9 | 4412,9 | 0 | 0 |

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 19 декабря 2023 года № 1720 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кореновского городского поселения Кореновского района».

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

6.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел архитектуры и градостроительства администрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

6.2. Исполнителями муниципальной программы являются отдел архитектуры и градостроительства администрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

6.3. Исполнитель муниципальной программы:

а) координирует деятельность по реализации мероприятий муниципальной программы;

б) осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы путем определения степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования средств;

в) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

г) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;

д) разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу;

е) формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

ж) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

6.4. На реализацию муниципальной программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»(с изменениями от 4 августа 2023 года № 443-ФЗ) некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

6.5. Основными финансовыми рисками реализации муниципальной программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

6.6. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района и муниципальную программу».

Исполняющий обязанности

начальника отдела архитектуры и

градостроительства администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района А.Ю. Ивахник