**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол № 65**

**Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

г. Кореновск 06.05.2020

**Повестка дня:**

1. Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы».

**Присутствовали**:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Гриднева Е.В. Задорожный М.Ю., Березовская А.И., Маренкова Ю.О., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А., Маслов А.В., Оксамитная Н.Е.

**Кворум имеется.**

По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной: проинформировал присутствующих членов комиссии о том, что по итогам электронного аукциона определена подрядная организация ООО «Фаворит», для благоустройства общественной территории сквера «Воинской славы», расположенного по адресу: город Кореновск, пересечение улицы Красной и В.Павленко, улицы Мира и переулка Юннатов.

Муниципальный контракт на выполнение работ заключен 21 апреля 2020 года, цена контракта составляет 12 922,212 тыс.руб. В настоящее время на объекте благоустройства установлен информационный щит, начаты демонтажные работы, рабочие и техника работают ежедневно, выполнено 10 % от общего объема работ. Окончание работ по контракту 28 августа 2020 года.

Рисков не освоения денежных средств нет.

Решили: информацию принять к сведению.

Председатель комиссии С.Г. Чепурной

Заместитель председателя комиссии А.Г. Солошенко

Секретарь комиссии Т.В. Шамрай