АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2017   		                                                    			  № 25

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Подготовка жилищно-коммунального комплекса

и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов»

за 2016 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 января 2010 года № 55               «Об утверждении Порядка  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском                            поселении Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов» за 2016 год утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района                        от 6 ноября 2014 года № 1147 (от 4 декабря 2015 года № 1604) (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского   городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным                   ситуациям Ю.В. Малышко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района 		      		                                              Е.Н. Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 13.01.2017 № 25

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов» за 2016 год

Ведомственная целевая программа «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду                     2015-2016 годов» была утверждена постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 6 ноября                     2014 года № 1147 (с изменениями от 4 декабря 2015 года № 1604).

В 2016 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по ремонту котельной по адресу: г. Кореновск,                    ул. Щорса, 96.

Для реализации мероприятий Программы в 2016 году было запланировано и выделено 400,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

Запланированные и выделенные денежные средства на реализацию вышеуказанной ведомственной целевой программы освоены полностью согласно приложению, к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов» (приложение № 1).

Все запланированные мероприятия реализованы на 12,5 %, что подтверждается проведенной оценкой эффективности реализации ведомственной целевой программы «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского                   поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов» (приложение № 2).

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения 									 В.В. Аев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов» за 2016 год

Мероприятия программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель (ответственный за выполнение) | Объем финансирования (всего тыс. руб) | Источник финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт котельной по, ул. Щорса, 96 | Июль-октябрь 2016 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 400,0 | Бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Проведение работ по ремонту котельной |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                                    В.В. Аев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов» за 2016 год

Оценка

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов» за 2016 год

|  | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам) тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении тыс. руб. | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведено техническое перевооружение котельной. | 400,0 | 19,92 | 5,0 |
| 2 | Проведен технадзор перевооружения котельной | 400,0 | 30,1 | 7,5 |
|  | ИТОГО | 400,0 | 50,02 | 12,5 |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                                     В.В. Аев