АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2018   		                                                  			  № 96

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2017 год» за 2017 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 января 2010 года № 55               «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском                            поселении Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2017 год» за                 2017 год, утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 9 ноября 2016 года № 2093                (с изменениями от 29 декабря 2017 № 2363 ) (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Устинова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского   городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                       на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района М.В. Колесову.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района 		      		                                              Е.Н. Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 01.02.2018 № 96

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного

значения Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2017 год» за 2017 год

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского                      поселения Кореновского района на 2017 год» утверждена                           постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 9 ноября 2016 года № 2093 (с изменениями                                   от 29 декабря 2017 № 2363).

В 2017 году в рамках реализации Программы                                предусматривалось выполнение мероприятий по капитальному                                 ремонту ул. Карла Маркса от проектируемой транспортной развязки                             М4- «Дон» до ул. Западная в г. Кореновске; работы по                                реконструкции гидротехнического сооружения № 229 б, река Левый                  Бейсужек г. Кореновск, ул. Бувальцева; работы по капитальному                            ремонту ул. Крестьянской от ул. Фрунзе до ул. Пролетарской,                           ул. Дядьковской от ул. Крестьянской до ул. Л. Толстого и                                  устройство пешеходной дорожки вдоль ул. Фрунзе от ул. Западной до                          ул. Космонавтов в г. Кореновске; работы по капитальному ремонту                        улично-дорожной сети в г. Кореновске: ул. Флотская от дома № 1                                  до ул. Лермонтова.

Для реализации мероприятий Программы в 2017 году было запланировано и выделено 11714,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

Запланированные и выделенные денежные средства на                              реализацию вышеуказанной ведомственной целевой программы                              освоены согласно приложения к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт                                                  и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского                      городского поселения Кореновского района на 2017 год» (приложение № 1).

Все запланированные мероприятия реализованы на 100 %, что подтверждается проведенной оценкой эффективности реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2017 год» (приложение № 2).

Начальник отдела строительства

администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района		                                                            Е.А. Пшонкина

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2017 год» за 2017 год |
| --- | --- | --- |

Мероприятия программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель (ответственный за выполнение) | Объем финансирования (всего тыс. руб.) | Источник финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дороги по ул. К. Маркса от проектируемой транспортной развязки М-4 «ДОН» до ул. Западная. | Июль-декабрь | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 1235,3 | Бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Проведение работ по ремонту дороги. |
| 2 | Реконструкция гидротехнического сооружения № 229 б, река Левый Бейсужек | Июль-декабрь | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 3357,6 | Бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Проведение работ по ремонту гидротехнического сооружения. |
| 3 | Капитальный ремонт ул. Крестьянской от ул. Фрунзе до ул. Пролетарской, ул. Дядьковской от ул. Крестьянской до ул. Л. Толстого и устройство пешеходной дорожки вдоль ул. Фрунзе от ул. Западной до ул. Космонавтов в г. Кореновске | Июль-ноябрь | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 6054,1 | Бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Проведение работ по ремонту дороги |
| 4 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в г. Кореновске: ул. Флотская от дома № 1 до ул. Лермонтова | Июль-ноябрь | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 1067,4 | Бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Проведения работ по ремонту дороги |

Начальник

отдела строительства администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района							          Е.А. Пшонкина

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2017 год» за 2017 год |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного

значения Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2017 год» за 2017 год

|  | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам) тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении тыс. руб. | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведен ремонт улично-дорожной сети ул. К.Маркса. | 24456,8 | 24456,8 | 100 |
| 2 | Проведен ремонт гидротехнического сооружения по ул. Бувальцева. | 14993,6 | 14993,6 | 100 |
| 3 | Проведен капитальный ремонт ул. Крестьянской от ул. Фрунзе до ул. Пролетарской, ул. Дядьковской от ул. Крестьянской до ул. Л. Толстого и устройство пешеходной дорожки вдоль ул. Фрунзе от ул. Западной до ул. Космонавтов в г. Кореновске | 121082,3 | 121082,3 | 100 |
| 4 | Проведен капитальный ремонт улично-дорожной сети в г. Кореновске: ул. Флотская от дома № 1 до ул. Лермонтова | 20346,3 | 20346,3 | 100 |
|  | ИТОГО | 180879,0 | 180879,0 | 100 |

Начальник

отдела строительства администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                          Е.А. Пшонкина