

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.07.2020 № 575

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района**

**«Формирование современной городской среды Кореновского**

**городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

**(с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2019 год**

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 октября 2014 года № 1081 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кореновского городского поселения Кореновского района» (с изменениями от 14 марта 2017 года № 567) администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2019 год, утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 25 декабря 2017 года № 2309 «Об утверждении муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300)(прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Питиримова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района Р.Ф. Громов

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕУТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииКореновского городского поселения Кореновского районаот 17.07.2020 № 575 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды

Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2019 год

Муниципальная программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 25 декабря 2017 года № 2309 (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300).

В 2019 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение следующих мероприятий:

- благоустройство общественной территории от улицы Мира до улицы Льва Толстого в городе Кореновске (устройство тротуарной дорожки, устройство велосипедной дорожки, устройство тротуарных площадок (зоны отдыха), установка МАФ (скульптур, скамеек и урн),устройство смотровой площадки, устройство системы ливневой канализации, декоративное озеленение (устройство групп из различных деревьев и кустов), выполнение системы освещения);

- благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Бувальцева, район моста, нечетная сторона (высадка деревьев в рамках субботника);

- благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Пурыхина и Курганной (высадка деревьев в рамках субботника);

- благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Космонавтов и Карла Маркса (высадка деревьев в рамках субботника);

- благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Циолковского и Краснодарской (высадка деревьев в рамках субботника);

- благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Бувальцева, район моста, четная сторона (высадка деревьев в рамках субботника);

- благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Фрунзе от дома №75 до дома №83а;

-благоустройство общественной территории, ограниченной улицами Красная, Пурыхина, Мира, А. Матросова города Кореновска.

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы в 2019 году, составляет всего 52584,7 тыс.рублей, в том числе, на мероприятия, реализуемые за счет местного бюджета- 6402,8 тыс.рублей, на мероприятия, за счет средств софинансирования- 46181,9 тыс.рублей, в том числе средства местного бюджета 2770,9 тыс.рублей, средства краевого бюджета- 1736,4 тыс.рублей, средства федерального бюджета- 41674,6 тыс.рублей.

Запланированные и выделенные денежные средства на реализацию вышеуказанной муниципальной программы освоены полностью согласно приложениям, к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2019 год (приложение № 1-5).

Исполняющий обязанности начальника отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района Т.В. Шамрай

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2019 год |

ОЦЕНКА

степени реализации мероприятий муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Формирование современной городской среды Кореновского городского

поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

(с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Общее количество мероприятий (М)\* | Количество мероприятий, выполненных в полном объеме (Мв)\* | Степень реализации мероприятий (Срм=Мв/М)\*100% | Исполнитель мероприятия  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | благоустройство общественной территории от улицы Мира до улицы Льва Толстого в городе Кореновске | 1 | 1 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 2 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Бувальцева, район моста, нечетная сторона | 1 | 1 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 3 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Пурыхина и Курганной | 1 | 1 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 4 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Космонавтов и Карла Маркса | 1 | 1 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 5 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Циолковского и Краснодарской | 1 | 1 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 6 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Бувальцева, район моста, четная сторона | 1 | 1 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 7 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Фрунзе от дома №75 до дома №83а | 1 | 1 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 8 | благоустройство общественной территории, ограниченной улицами Красная, Пурыхина, Мира, А. Матросова города Кореновска | 1 | 1 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |

\*где: Срм-степень реализации мероприятий;

Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме;

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Исполняющий обязанности начальника отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района Т.В. Шамрай

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к отчету о реализации мероприятиймуниципальной программыКореновского городского поселенияКореновского района«Формирование современнойгородской среды Кореновскогогородского поселения Кореновскогорайона на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2019 год |

ОЦЕНКА

степени соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Формирование современной городской среды Кореновского городского

поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования (тыс.руб.) | Исполнитель мероприятия  |
| Плановое значение расходов на реализацию (Зп) \* | Фактичекское значение расходов на реализацию (Зф)\* | Степень соответствия запланированному уровню доходов (Ссуз=Зф/Зп)\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | благоустройство общественной территории от улицы Мира до улицы Льва Толстого в городе Кореновске | Всего, в том числе: | 46181,9 | 46181,9 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет | 2770,9 | 2770,9 | 100 |
| Краевой бюджет | 1736,4 | 1736,4 | 100 |
| Федеральный бюджет | 41674,6 | 41674,6 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Бувальцева, район моста, нечетная сторона | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Пурыхина и Курганной | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Космонавтов и Карла Маркса | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Циолковского и Краснодарской | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Бувальцева, район моста, четная сторона | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Фрунзе от дома №75 до дома №83а | Всего, в том числе: | 97,4 | 97,4 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет | 97,4 | 97,4 | 100 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | благоустройство общественной территории, ограниченной улицами Красная, Пурыхина, Мира, А. Матросова города Кореновска | Всего, в том числе: | 6305,4 | 6305,4 | 100 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет | 6305,4 | 6305,4 | 100 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

\*где: Ссуз- степень соответствия запланированному уровню доходов;

Зф- фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп- плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Исполняющий обязанности начальника отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района Т.В. Шамрай

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к отчету о реализации мероприятиймуниципальной программыКореновского городского поселенияКореновского района«Формирование современнойгородской среды Кореновскогогородского поселения Кореновскогорайона на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2019 год |

ОЦЕНКА

Эффективности использования средств местного бюджета для муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского

городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

 (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель результативности | Степень реализации мероприятий, финансируемых из средств местного бюджета (СРм)\* | Степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета (ССуз)\* | Эффективность использования средств местного бюджета (Эис=СРм/ССуз)\*100% |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1 | благоустройство общественной территории от улицы Мира до улицы Льва Толстого в городе Кореновске | 100 | 100 | 100 |
| 2 | благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Фрунзе от дома №75 до дома №83а | 100 | 100 | 100 |
| 3 | благоустройство общественной территории, ограниченной улицами Красная, Пурыхина, Мира, А. Матросова города Кореновска | 100 | 100 | 100 |

\*где: Эис- Эффективность использования средств местного бюджета;

СРм- Степень реализации мероприятий, финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз- Степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Исполняющий обязанности начальника отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района Т.В. Шамрай

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4к отчету о реализации мероприятиймуниципальной программыКореновского городского поселенияКореновского района«Формирование современнойгородской среды Кореновскогогородского поселения Кореновскогорайона на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2019 год |

ОЦЕНКА

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Формирование современной городской среды Кореновского городского

поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

(с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2019 год

 Таблица 1

Степень достижения планового значения целевого показателя(индикатора)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Плановое значение | Степень достижения планового значения целевого показателя(индикатора)(СДгппз= ЗПгпф/ЗПгпл\*)\*100% | Значение достигнутое на конец отчетного периода | Исполнитель мероприятия |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | благоустройство общественной территории от улицы Мира до улицы Льва Толстого в городе Кореновске | 1 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 2 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Бувальцева, район моста, нечетная сторона | 1 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 3 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Пурыхина и Курганной | 1 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 4 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Космонавтов и Карла Маркса | 1 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 5 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Циолковского и Краснодарской | 1 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 6 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Бувальцева, район моста, четная сторона | 1 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 7 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Фрунзе от дома №75 до дома №83а | 1 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 8 | Благоустройство общественной территории ограниченной улицами Красная, Пурыхина, Мира, А. Матросова города Кореновска | 1 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |

\*где: СДгппз- Степень достижения планового значения целевого показателя(индикатора)

ЗПгпф-значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зпгл – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

 Таблица 2

 Степень реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Степень достижения планового значения целевого показателя(индикатора) (СДгппз)\*100% | Степень реализации муниципальной программы (МСРгп=∑СДгппз/М\*)\*100% | Число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М)\* | Исполнитель мероприятия  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство общественной территории от улицы Мира, до улицы Льва Толстого в городе Кореновске | 100 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 2 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Бувальцева, район моста, нечетная сторона | 100 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 3 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Пурыхина и Курганной | 100 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 4 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Космонавтов и Карла Маркса | 100 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 5 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Циолковского и Краснодарской | 100 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 6 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Бувальцева, район моста, четная сторона | 100 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 7 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Фрунзе от дома №75 до дома №83а | 100 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 8 | Благоустройство общественной территории ограниченной улицами Красная, Пурыхина, Мира, А. Матросова города Кореновска | 100 | 100 | 1 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |

\*где: МСРгп- Степень реализации муниципальной программы;

 СДгппз- Степень достижения планового значения целевого показателя(индикатора);

 М- Число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

Исполняющий обязанности начальника отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района Т.В. Шамрай

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5к отчету о реализации мероприятиймуниципальной программыКореновского городского поселенияКореновского района«Формирование современнойгородской среды Кореновскогогородского поселения Кореновскогорайона на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2019 год |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Формирование современной городской среды Кореновского городского

поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

(с изменениями от 28 марта 2019 года № 300) за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной, целевой программы, основного мероприятия); (ЭРп/п\*)100% | Степень реализации муниципальной программы (СРгп\*)100% | Эффективность реализации (0,5×СРгп+0,5×∑ЭРп/п×kj/j\*)100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Благоустройство общественной территории от улицы Мира, до улицы Льва Толстого в городе Кореновске | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Бувальцева, район моста, нечетная сторона | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Пурыхина и Курганной | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Космонавтов и Карла Маркса | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Циолковского и Краснодарской | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Бувальцева, район моста, четная сторона | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Фрунзе от дома №75 до дома №83а | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Благоустройство общественной территории ограниченной улицами Красная, Пурыхина, Мира, А. Матросова города Кореновска | 100 | 100 | 100 |

\*где:

 Сргп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (ведомственной, целевой программы, основного мероприятия);

Kj – коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной, целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj= Фj/Ф,1085,5/1085,5=1 где:

Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j- ой подпрограммы (ведомственной, целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф- объем фактических расходов местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j- количество подпрограмм(ведомственной, целевой программы, основного мероприятия).

Исполняющий обязанности начальника отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района Т.В. Шамрай