АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2024  		                                                  			  № 805

г. Кореновск

О внесении изменения в постановление администрации

Кореновского городского поселения Кореновского района

от 25 декабря 2017 года № 2309 «Об утверждении муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского

района «Формирование современной городской среды

Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2018-2030 годы» (с изменениями от 12 февраля 2024 года № 201)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 года № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 19 декабря 2023 года № 1720 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кореновского городского поселения Кореновского района», в целях обеспечения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 25 декабря 2017 года № 2309 «Об утверждении муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-20230 годы» (с изменениями от 12 февраля 2024 года) следующие изменения:

1.1. Абзац 9 раздела 1 муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы» изложить в новой редакции: «В целях реализации комплексного подхода необходимо проводить мероприятия по синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории Кореновского городского поселения, а также с реализуемыми в поселении мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий, утверждаемыми Минстроем Российской Федерации».

1.2. Раздел 1 муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы» дополнить абзацем следующего содержания: «С целью информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, информация размещается на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района, в том числе, в разделе «Комфортная городская среда»,  в социальных сетях, в газете «Кореновские вести» в виде описания мероприятий, фото.

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Козыренко) официально опубликовать настоящее постановление и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                           М.О. Шутылев

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 10.06.2024 № 805 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы» |
| --- | --- |

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, с учетом общественного мнения, результатов голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы»

| № п/п | Адрес общественной территории | Плановый период реализации работ по благоустройству (годы) | Дата протокола по итогам общественных обсуждений, дата проведения рейтингового голосования (при проведении голосования) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | *Город Кореновск, общественная территория от улицы Мира, до улицы Льва Толстого | IV квартал 2019 | 17.02.2019 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 2 | **Город Кореновск, улица Бувальцева, район моста, нечетная сторона | III квартал 2019 | не проводилось |  |
| 3 | **Город Кореновск, пересечение улиц Пурыхина и Курганной | III квартал 2019 | не проводилось |  |
| 4 | **Город Кореновск, пересечение улиц Космонавтов и Карла Маркса | III квартал 2019 | не проводилось |  |
| 5 | **Город Кореновск, пересечение улиц Циолковского и Краснодарской | III квартал 2019 | не проводилось |  |
| 6 | **Город Кореновск, улица Бувальцева, район моста, четная сторона | III квартал 2019 | не проводилось |  |
| 7 | ** Город Кореновск, улица Фрунзе от дома №75 до дома №83а | III квартал 2019 | не проводилось |  |
| 8 | **Город Кореновск, общественная территория, ограниченная улицами Красная, Пурыхина, Мира, А. Матросова | III квартал 2019 | не проводилось |  |
| 9 | *Город Кореновск, пересечение улицы Красной и улицы Венеры Павленко, улицы Мира и переулка Юннатов | III квартал 2020 | 29.09.2019 |  |
| 10 | **Город Кореновск, улица К. Маркса, район № 318д | III квартал 2020 | не проводилось |  |
| 11 | ** Город Кореновск, улица Суворова, район № 1 м | III квартал 2020 | не проводилось |  |
| 12 | ** Город Кореновск, улица Суворова, район № 1 и | III квартал 2020 | не проводилось |  |
| 13 | ** Город Кореновск, улица Суворова, район № 1п | III квартал 2020 | не проводилось |  |
| 14 | ** Город Кореновск, улица Суворова, район № 2е | III квартал 2020 | не проводилось |  |
| 15 | ** Город Кореновск, пересечение улиц Заводской и К. Маркса | III квартал 2020 | не проводилось |  |
| 16 | ** Город Кореновск, улица Краснодарская, район № 36а | III квартал 2020 | не проводилось |  |
| 17 | ** Город Кореновск, улица Маяковского, район № 2в | III квартал 2020 | не проводилось |  |
| 18 | ** Город Кореновск, улица Космонавтов, район № 20б | III квартал 2020 | не проводилось |  |
| 19 | ****Город Кореновск, улица В.Павленко,63, городской парк культуры и отдыха (II этап) | III квартал 2020 IV квартал 2020 I квартал 2021 II квартал 2021 III квартал 2021 IV квартал 2021 | 16.02.2020 |  |
| 20 | * город Кореновск, улица Запорожская «Парк 75-летия Победы» в городе Кореновске, в том числе: |  | 02.06.2021 |  |
|  | северная часть | IV квартал 2022 |  |  |
|  | южная часть | IV квартал 2023 |  |  |
| 21 | *** Город Кореновск, улица Маяковского,29 | III квартал 2022 | не проводилось |  |
| 22 | *** Город Кореновск, улица Суворова,38 | III квартал 2022 | не проводилось |  |
| 23 | *** Город Кореновск, переулок Тарасенко,1 | III квартал 2022 | не проводилось |  |
| 24 | *** Город Кореновск,улица Бувальцева,30 | III квартал 2022 | не проводилось |  |
| 25 | *** Город Кореновск,улица Фрунзе,201 | III квартал 2022 | не проводилось |  |
| 26 | *Город Кореновск, улица К.Маркса, б/н | IV квартал 2025 | 02.06.2021 |  |
| 27 | *Город Кореновск, район юго-западный | IV квартал 2025 | 02.06.2021 |  |
| 28 | *Город Кореновск, пересечение улиц Школьной и Нижней | IV квартал 2025 | 02.06.2021 |  |
| 29 | *Город Кореновск, улица Бувальцева | IV квартал 2025 | 02.06.2021 |  |
| 30 | ****Благоустройство общественной территории, расположенной в городе Кореновске по улице В.Павленко,63, от улицы Горького в сторону улицы Бувальцева вдоль реки Л.Бейсужек | IV квартал 2024 | 01.06.2023 |  |
| 31 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица В. Павленко, 63, «Смотровая площадка на р. Л. Бейсужек» - 1 этап | IV квартал 2024 | 03.05.2024 |  |
| 32 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица В. Павленко, 63, «Смотровая площадка на р. Л. Бейсужек» - 2 этап | IV квартал 2025 | 03.05.2024 |  |

<*> Адресный перечень подлежит корректировке в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на плановый период, согласно результатам проведенных общественных обсуждений (рейтингового голосования)

<**> Адресный перечень общественных территорий, предусмотренный муниципальной программой, на которые не распространяются Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

<***> Адресный перечень общественных территорий, предусмотренный муниципальной программой, на которые не распространяются Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и который будет определен по результатам мониторинга общественных территорий в 2021-2022 году

<****> Адресный перечень общественных территорий, предусмотренный муниципальной программой, проекты которых признаны победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, на которые не распространяются Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

»

Исполняющий обязанности начальника

отдела жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения Кореновского район                                        Т.В. Шамрай