- АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 17.03.2016   		                                                  			  № 503

- г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения

на 2015 год» за 2015 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 января 2010 года № 55               «Об утверждении Порядка  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском                            поселении Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения на 2015 год» за 2015 год утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 6 ноября 2014 года № 1146 (с изменениями от                          30 декабря 2015 года № 1804) (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского                      района, начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ю.В. Малышко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района 		      		                                              Е.Н. Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 17.03.2016 № 503

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения» на 2015 год»

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского                        поселения» на 2015 год» была утверждена постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 6 ноября                         2014 года № 1146 (с изменениями от 16 июля 2015 года № 857; от 30 декабря 2015 года № 1804).

В 2015 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по ремонту дорог и тротуаров:

Проведение ремонта дорог по улицам:

1. Карла Маркса от ул. Бувальцева до ул. Горького;

2. Смыкалова от ул. Лермонтова до ул. Курганной;

3. Калинина от ул. Смыкалова до ул. Чернышевского;

4. Чернышевского от ул. Калинина до ул. Лермонтова;

5. Красной от ПК0+00 (ул. Новые Планы) до ПК1+14.

Проведение ремонта тротуаров по улицам:

6. Суворова от ПК0+00 (ул. Красная) до ПК3+20;

7. Школьной от ул. Набережной до ул. Коммунистической.

Для реализации мероприятий Программы в 2015 году было запланировано и выделено 20 272 446,26 рублей, в том числе за счет                       краевого бюджета 16 000 000,0 рублей, за счет бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района 4 272 446,26 рублей.

Запланированные и выделенные денежные средства на реализацию вышеуказанной ведомственной целевой программы освоены полностью согласно приложению, к отчету о реализации мероприятий                            ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского                   поселения» на 2015 год» (приложение № 1).

Все запланированные мероприятия реализованы в полном объеме, что подтверждается проведенной оценкой эффективности реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт

2

ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения» на 2015 год» (приложение № 2).

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                                     В.В. Аев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения на 2015 год» за 2015 год

Мероприятия программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель (ответственный за выполнение) | Объем финансирования (всего тыс. руб) | Источник финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ул. Карла Маркса от ул. Бувальцева до ул. Горького | 4 квартал 2015 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 8 756,9 | Бюджет Краснодарского края; бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Проведение работ по ремонту улично-дорожной сети |
| 2 | Ремонт ул. Смыкалова от ул. Лермонтова до ул. Курганной | 4 квартал 2015 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 1 648,8 | Бюджет Краснодарского края; бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Проведение работ по ремонту улично-дорожной сети |
| 3 | Ремонт ул. Калинина от ул. Смыкалова до ул. Чернышевского | 4 квартал 2015 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 2 187,3 | Бюджет Краснодарского края; бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Проведение работ по ремонту улично-дорожной сети |
| 4 | Ремонт ул. Чернышевского от ул. Калинина до ул. Лермонтова | 4 квартал 2015 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 261,2 | Бюджет Краснодарского края; бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Проведение работ по ремонту улично-дорожной сети |
| 5 | Ремонт ул. Красной от ПК0+00 (ул. Новые Планы) до ПК1+14 | 4 квартал 2015 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 3 242,8 | Бюджет Краснодарского края; бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Проведение работ по ремонту улично-дорожной сети |
| 6 | Ремонт тротуара по ул. Суворова от ПКО+00 (ул. Красная) до ПКЗ+20 | 4 квартал 2015 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 881,6 | Бюджет Краснодарского края; бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Проведение работ по ремонту улично-дорожной сети |
| 7 | Ремонт тротуара по ул. Школьной, от ул. Набережной до ул. Коммунистической | 4 квартал 2015 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 619,6 | Бюджет Краснодарского края; бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Проведение работ по ремонту улично-дорожной сети |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                                     В.В. Аев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения на 2015 год» за 2015 год

Оценка

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения»

на 2015 год»

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам) тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении тыс. руб. | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отремонтирована дорога по ул. Карла Маркса, от ул. Бувальцева до ул. Горького | 8 756,9 | 8 756,9 | 100% |
| 2 | Отремонтирована дорога по ул. Смыкалова, от ул. Лермонтова до ул. Курганной | 1 648,8 | 1 648,8 | 100% |
| 3 | Отремонтирована дорога по ул. Калинина, от ул. Смыкалова до ул. Чернышевского | 2 187,3 | 2 187,3 | 100% |
| 4 | Отремонтирована дорога по ул. Чернышевского от ул. Калинина до ул. Лермонтова | 261,2 | 261,2 | 100% |
| 5 | Отремонтирована дорога по ул. Красной от ПК0+00 (ул. Новые Планы) до ПК1+14 | 3 242,8 | 3 242,8 | 100% |
| 6 | Отремонтирован тротуар по ул. Суворова, от ПКО+00 (ул. Красная) до ПКЗ+20 | 881,6 | 881,6 | 100% |
| 7 | Отремонтирован тротуар по ул. Школьной, от ул. Набережной до ул. Коммунистической | 619,6 | 619,6 | 100% |
|  | ИТОГО | 17 598,3 | 17 598,3 | 100% |

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и транспорта

администрации Кореновского городского поселения                                В.В. Аев