

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.01.2022 № 91

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной**

**целевой программы Кореновского городского поселения**

**Кореновского района** **«Решение социально значимых вопросов местного значения» на 2021-2023 годы» за 2021 год**

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района» (с изменениями от 06 октября 2020 года № 808), администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Решение социально значимых вопросов местного значения» на 2021-2023 годы» за 2021 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Труханова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно- коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района М.О. Шутылев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН |
|  |  | постановлением администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского района  от 28.01.2022 № 91 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Решение социально значимых вопросов местного значения»

на 2021-2023 годы» за 2021 год

Постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 15 ноября 2021 года № 1101 была утверждена ведомственная целевая программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Решение социально значимых вопросов местного значения» на 2021-2023 годы».

Финансирование мероприятий Программы в 2021 году осуществлялось за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района и за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета Краснодарского края (приложение № 1).

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основании следующих индикаторов:

увеличение количества решенных социально значимых вопросов местного значения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района:

благоустроена территория по улице Пушкина в границах земельных участков № 7 с кадастровым номером 23:12:0601022:531, № 6 с кадастровым номером 23:12:0601022:530 и земель общего пользования в городе Кореновске;

благоустроена общественная территория по улице Красной в городе Кореновске -установлен детский игровой комплекс.

Выделенные денежные средства на реализацию ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Решение социально значимых вопросов местного значения» на 2021-2023 годы» в 2021 году освоены на 100%, согласно приложению к отчету (прилагается).

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района А.Г. Солошенко

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Решение социально значимых вопросов местного значения» на 2021-2023 годы» за 2021 год |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Решение социально значимых вопросов местного значения»

на 2021-2023 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнитель мероприятия |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| тыс.руб.  - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | благоустройство территории по улице Пушкина в границах земельных участков № 7 с кадастровым номером 23:12:0601022:531, № 6 с кадастровым номером 23:12:0601022:530 и земель общего пользования в городе Кореновске | Бюджет Краснодарского края | 2460,22 | 2460,22 | 0 | 0 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 2. | благоустройство общественной территории по улице Красной в городе Кореновске (установка детского игрового комплекса) | Бюджет  Кореновского городского поселения | 539,78 | 539,78 | 0 | 0 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Программе |  | 3059,72 | 3059,72 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет (МБ) |  | 2460,22 | 2460,22 |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  | 539,78 | 539,78 |  |  |  |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района А.Г. Солошенко

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Решение социально значимых вопросов местного значения» на 2021-2023 годы» за 2021 год |

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Решение социально значимых вопросов местного значения»

на 2021-2023 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Плановое значение показателя, ед. | Фактическое значение показателя, ед. | Эффективность реализации ВЦП  (5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество решенных социально значимых вопросов местного значения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района | 2 | 2 | 1 |
|  | итого | 2 | 2 | 1 |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района А.Г. Солошенко