АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2025 	   		                                    			  № 210

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Кореновского городского поселения Кореновского

района «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Кореновского городского поселения Кореновского

района на 2021-2028 годы» за 2024 год»

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 19 декабря 2023 года № 1720«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кореновского городского поселении Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кореновского городского поселения Кореновского района на 2021-2028 годы» за 2024 год (прилагается).

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Козыренко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского                               района Я.Е. Слепокурову.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                          М.О. Шутылев

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 28.02.2025 № 210 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кореновского городского

поселения Кореновского района на 2021- 2028 годы» за 2024 год,

Постановление № 671    от  17.06.2021 года

| Наименование мероприятия, № пункта, подпункта | Муниципальный заказчик мероприятия, органа местного самоуправления-получателя субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования на текущий год предусмотренный бюджетом, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Профинансировано на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) |  |  |  |  | Отметка выполнения мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет | Федеральный бюджет |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Оплата мероприятий по энергосбережению | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |  |  | 11950,2 |  |  |  |  | 11950,2 |  |  |  |  | 11950,2 |  | выполнено |
| Оплата электрической энергии, потребленной системой наружного искусственного уличного освещения | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |  |  | 7076,018 |  |  |  |  | 7076,018 |  |  |  |  | 7076,018 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 19026,218 |  |  |  |  | 19026,218 |  |  |  |  | 19026,218 |  |  |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения Кореновского района                                                                                                      Ю.Н. Гребенев

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кореновского городского поселения Кореновского района на 2021-2028 годы» за 2024 год |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кореновского городского поселения Кореновского района на 2021-2028 годы» за 2024 год

| № п/п | - Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации МП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Кореновского городского поселения Кореновского района | 11950,2 | 11822,8 | 9,8 |
| 2 | Оплата электроэнергии, потребленной в ходе функционирования уличного освещения | 7076,018 | 7076,018 | 1 |
|  | итог | 19026,218 | 19026,218 | 19026,218 |

Начальник  отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского  городского поселения 	                                     Ю.Н. Гребенев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кореновского городского поселения Кореновского района на 2021-2028 годы» за 2024 год

Целевые показатели муниципальной программы

«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Кореновского городского поселения Кореновского района»

| № п/п |  | Наименование показателя программы | единица измере-рения | плановые значения показателей программы | достигнутые значения показателей программы в отчетный период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, на территории Кореновского городского поселения | % | 100 | 99,84 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории Кореновского городского поселения | % | 83,12 | 83,12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории Кореновского городского поселения | % | 85,08 | 85,08 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории Кореновского городского поселения | % | 83,03 | 83,03 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Доля объема природного газа расчеты за который осуществляются с использование приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории Кореновского городского поселения | % | 81,03 |  | 83,03 |  |  |  |  |
| 6 |  | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергоресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Кореновского городского поселения | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 7 |  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на l кв. метр общей площади) | кВт ч/м2 | 32,388 |  | 32,388 |  |  |  |  |
| 8 |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на l кв. метр общей площади) | Гкал /м2 | 4,316 |  | 4,316 |  |  |  |  |
| 9 |  | Удельный расход холодной волы на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на l человека | м3/чел. | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |
| 10 |  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на l человека | М3/чел. | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 |  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на l человека) | М3/чел | 15,583 | 15,583 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал /м2 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 | М3/чел. | 38,4 | 38,4 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | М3/чел. | 23,2 | 23,2 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/м2 | 74,5 | 74,5 |  |  |  |  |  |
| 17 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | М3/м2 | 355,0 |  |  |  |  |  | 355,0 |
| 18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на l жителя) |  | М3/чел | 266,2 |  |  |  |  |  | 266,2 |
| 19 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  | Т.у.т/ Чел. | 3,945 |  |  |  |  |  | 3,945 |
| 20 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях |  | Т.у.т/ Гкал | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 21 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |  | Т.у.т/ Гкал | 0,012 |  |  |  |  | 0,012 |  |
| 22 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |  | кВт/ ч/га.л. | 1,318 |  |  |  |  | 1,318 |  |
| 23 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  | % | 22,6 |  |  |  |  | 22,6 |  |
| 24 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |  | % | 34,2 |  |  |  |  | 34,2 |  |
| 25 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) |  | кВт ч/м3 | 2,02 |  |  |  |  | 2,02 |  |  |  |  |
| 26 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |  | кВт ч/м3 | 2,02 |  |  |  | 2,02 |  |  |  |  |  |
| 27 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения(на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |  | кВт ч/м2 | 16,1 |  |  |  | 16,1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Кореновским городским поселением |  | Шт. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 29 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Кореновским городским поселением, в отношении которых проведены мероприятия по энегосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве топлива, и электрической энергией |  | шт | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 33 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Кореновским городским поселением |  | Шт. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 34 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Кореновским городским поселением |  | Шт. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 35 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениям, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повешению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемым в качестве моторного топлива |  | Шт. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 30 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |  | Шт. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 31 | Экономия потребления электроэнергии для уличного наружного освещения, достижение которого планируется в результате реализации энергосервисного контракта |  | % | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |
| 32 | Электроэнергия для уличного наружного освещения |  | тыс. кВт/ч | 6451,309 |  |  | 6451,309 |  |  |  |  |  |

Начальник  отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского  городского поселения 	                                         Ю.Н. Гребенев