АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2024  		                                                  			  № 668

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной

целевой программы Кореновского городского поселения

Кореновского района «Проведение мероприятий по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе 4500 метров северо-западнее города Кореновска» на 2022-2024 годы» за 2023 год

В соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Проведение мероприятий по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе 4500 метров северо-западнее города Кореновска»                                 на 2022-2024 годы» за 2023 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Козыренко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно- коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского                  района С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района 						                     М.О. Шутылев

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- |
|  |  | постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 17.05.2024 № 668 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Проведение мероприятий по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе 4500 метров северо-западнее города Кореновска» на 2022-2024 годы» за 2023 год

Постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 января 2022 года № 83 была утверждена ведомственная целевая программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Проведение мероприятий по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе 4500 метров северо-западнее города Кореновска» на 2022-2024 годы».

Программой предусмотрено мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Рекультивация земельного участка, расположенного в Кореновском районе 4500 метров северо-западнее города Кореновска».

В 2022 году был заключен муниципальный контракт МК-28 от                            22.09.2022 с ООО «ТранспроектИнжиниринг» на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Рекультивация земельного участка, расположенного в Кореновском районе, 4500 метров северо-западнее г. Кореновска». Срок выполнения работ в соответствии с контрактом 05 декабря 2023 год. Настоящий Контракт не исполнен по вине Подрядчика в установленный срок. В связи с чем 24 января 2024 года было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

В связи с чем финансирование мероприятия Программы в 2023 году не осуществлялось (приложение № 1). Достигнуть целевого показателя Программы не представилось возможным.

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района							          Ю.Н. Гребенев

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Проведение мероприятий по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе 4500 метров северо-западнее города Кореновска» на 2022-2024 годы» за 2023 год |
| --- | --- | --- |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Проведение мероприятий по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе 4500 метров северо-западнее города Кореновска» на 2022-2024 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Рекультивация земельного участка, расположенного в Кореновском районе 4500 метров северо-западнее города Кореновска | Местный бюджет | 414,0 | 0,0 |  |  | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
|  |  | Краевой бюджет | 6486,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  | 6900,0 | 0,0 |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 414,0 | 0,0 |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 6486,0 | 0,0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет (ФК) |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района							          Ю.Н. Гребенев

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Проведение мероприятий по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе 4500 метров северо-западнее города Кореновска» на 2022-2024 годы» за 2023 год |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Проведение мероприятий по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе 4500 метров северо-западнее города Кореновска» на 2022-2024 годы» за 2022 год

| № п/п | - Показатели результативности | Плановое значение показателя, ед | Фактическое значение показателя, ед | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | исполнение муниципального контракта | 1 | 0 |  |
|  | итого | 1 | 0 |  |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района							          Ю.Н. Гребенев