КОРЕНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 129

Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

г. Кореновск                                                                                                                               31.01.2023

Повестка дня:

Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы».

1.Подготовка к проведению рейтингового голосования.

2.Подготовка заявочной документации для участия в Конкурсе лучших проектов благоустройства

3.Благоустройство Парка 75-летия Победы по ул.Запорожской (южная часть)

Присутствовали:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Гребенев Ю.Н., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Березовская А.И., Гриднева Е.В., Задорожный М.Д., Маренкова Ю.О., Милославская М.Г., Нуридинова И.В. Кворум имеется.

По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.

Проинформировал присутствующих о том, что в 2023 году с 15 апреля по 31 мая 2023 года будет организовано и проведено рейтинговое голосование, в целях выбора общественной территории для ее благоустройства в 2024 году.

На сегодняшний день начата работа по наполнению платформы для голосования информацией об объектах голосования. С 15 апреля выбрать территорию можно будет через Госуслуги, непосредственно в личном кабинете или пройдя по вкладке, ссылке на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

По второму вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.

Проинформировал присутствующих о том, что работа по подготовке заявочной документации для участия в Конкурсе продолжается. Ведется сбор исходных данных, формируется концепция благоустройства с учетом мнения жителей всех возрастных и социальных групп, обсуждаются архитектурные решения.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

По третьему вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.

Проинформировал присутствующих о том, что администрацией Кореновского городского поселения в администрацию Краснодарского края подготовлено письмо о выделении денежных средств для благоустройства южной части Парка 75-летия Победы на ул.Запорожской.	РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

Председатель комиссии                                                                                                   Чепурной С.Г.

Заместитель председателя комиссии                                                                              Гребенев Ю.Н.

Секретарь комиссии                                                                                                          Шамрай Т.В