КОРЕНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 184

Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы»

г. Кореновск                                                                                                                               19.08.2025

Повестка дня:

1. Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы». 10 Конкурс лучших проектов

Присутствовали:

Гребенев Ю.Н., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.

Кворум имеется.

Выступил Ю.Н. Гребенев, заместитель председателя комиссии:

1) общественная территория по адресу: город Кореновск, улица В. Павленко, 63 «Смотровая площадка на р. Л. Бейсужек» (2 этап).

Работы все выполнены. Документы направлены на оплату

2) общественная территория, расположенная в г. Кореновске по улице Павленко, 63, городской парк культуры и отдыха, 3 этап-победитель 9 Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города».

выполнены земляные и планировочные работы, почищен канал, произведена очистка и планировка с подсыпкой берега реки Левый Бейсужек, забетонирована площадка для размещения МАФ, осуществлена закладка свай и финишная заливка плиты толщиной 30 см. на площади 700 метров квадратных, завезен плодородный грунт (завезено 24000 метров кубических)

МАФ - Школа гребли забетонирована площадка для размещения МАФ, ведется монтаж металлического каркаса.

% выполнения - 70%

3) Ул.Красная, от ул. Фрунзе до ул. В.Павленко проект «Нить поколений»- победитель 10 Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» в категории «Малые города».

Основные мероприятия- обустроить пешеходные зоны и заменить тротуарную плитку на более современную с подсветкой в вечернее время, установить дополнительное уличное освещение, обустроить зоны отдыха, установить новые скамьи и урны, дополнительно озеленить улицу, установить современные навигационные указатели, благоустроить существующую детскую площадку. Предварительная стоимость проекта 500 млн.руб. Грант-91,8 млн.рублей.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению

Заместитель председателя комиссии                                                                              Гребенев Ю.Н.

Секретарь комиссии                                                                                                          Шамрай Т.В.