АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2026   		                                     		                                   № 530

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района Краснодарского края»

на 2024-2026 года» за 2025 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 19 декабря 2023 года № 1720     «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кореновского городского поселении Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной                                            программы Кореновского городского поселения Кореновского 
муниципального района Краснодарского края «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края» на 2024-2026 года за 2025 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края (Козыренко) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Кореновского городского поселения                             Кореновского муниципального района Краснодарского края в 
информационно - коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить             на заместителя главы Кореновского городского поселения 
Кореновского муниципального района Краснодарского края Бабаева Владимира Сергеевича.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района

Краснодарского края                                                                            М.О. Шутылев

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края от № |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024-2026 года» за 2025 год

Постановление № 1385 от 01.11.2023

| Наименование мероприятия, № пункта, подпункта | Муниципальный заказчик мероприятия, органа местного самоуправления-получателя субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом, (тыс. руб.) |  |  | Профинансировано на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка выполнения мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч. | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| # 1.1. Капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Кореновске: улица Красная от улицы Фрунзе до улицы Новые Планы | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края |  | 145946,0 | 7682,2 |  |  | 145946,0 | 7682,2 |  | 145783,2 | 7673,6 |  | выполнено |
| # 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог в г. Кореновске Кореновского района (устройство тротуара): ул. Широкая от ул. Гвардейской до ул. Запорожской | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края |  | 5600,0 | 300,4 |  |  | 5600,0 | 300,4 |  | 4751,2 | 250,1 |  | выполнено |
| 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог в г. Кореновске Кореновского района (устройство тротуара): ул. Коммунаров от ул. Красной до ул. Мироненко | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края |  | 4380,0 | 230,4 |  |  | 4380,0 | 230,4 |  | 3678,6 | 193,6 |  | выполнено |
| 1.4. Капитальный ремонт автомобильных дорог в г. Кореновске Кореновского района (устройство тротуара): ул. Комсомольская от ул. Фрунзе до ул. Ленина | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края |  | 4860,0 | 261,8 |  |  | 4860,0 | 261,8 |  | 4100,0 | 215,8 |  | выполнено |
| 1.5. Ремонт улично-дорожной сети в г. Кореновске: ул. Трудовая от ул. Карла Маркса до ул. Пролетарской | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края |  | 11400,0 | 612,9 |  |  | 11400,0 | 612,9 |  | 10837,0 | 570,4 |  | выполнено |
| 1.6. Ремонт улично-дорожной сети в г. Кореновске: ул. Крестьянская от ул. Карла Маркса до ул. Пролетарской | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края |  | 12400,0 | 655,9 |  |  | 12400,0 | 655,9 |  | 11777,9 | 619,9 |  | выполнено |
| 1.7. Ремонт улично-дорожной сети в г.Кореновске: ул. Жуковского от ул. Фрунзе до ул. Октябрьской | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края |  | 11840,0 | 628,2 |  |  | 11840,0 | 628,2 |  | 11247,7 | 592,0 |  | выполнено |
| 1.8. Ремонт улично-дорожной сети в г.Кореновске: ул. Жуковского от ул. Октябрьской до ул. Хабибулина | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края |  | 5400,0 | 295,0 |  |  | 5400,0 | 295,0 |  | 5154,3 | 271,3 |  | выполнено |
| 1.9. Капитальный ремонт ул. Западной от ул. К. Маркса до ул. Фрунзе в г. Кореновске Кореновского района | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края |  | 47500,0 | 2500,0 |  |  | 47500,0 | 2500,0 |  | 46418,3 | 2443,1 |  | выполнено |
| ИТОГО |  | - | 249326,0 | 13166,8 | - | - | 249326,0 | 13166,8 | - | 243748,2 | 12829,8 | - |  |

Начальник

отдела строительства администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района

Краснодарского края 												                       Г.А. Анфиногенова

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024-2026 года» за 2025 год |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024-2026 года» за 2025 год

| № п/п | - Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации МП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 262492,8 | 256578,0 | 0,98 |

Начальник

отдела строительства администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района

Краснодарского края	                                                             Г.А. Анфиногенова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024-2026 года» за 2025 год |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024-2026 года» за 2025 год

| Наименование целевого показателя программы | Ед. изме- рения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность отремонтированных дорог | км | 4,28 | 4,28 |  |

Начальник

отдела строительства администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района

Краснодарского края	                                                             Г.А. Анфиногенова