АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2024  		                                                  			  № 659

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы Кореновского городского поселения Кореновского

района «Об утверждении ведомственной целевой программы

проектно-изыскательских работ под объекты строительства

в Кореновском городском поселении

Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района» (с изменением от 6 октября 2020 года № 808), администрация Кореновского городского поселения Кореновского района                    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Об утверждении ведомственной целевой программы проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2023-2025годы» за 2023 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Козыренко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно - коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                            на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского                   района С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                           М.О. Шутылев

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- |
|  |  | постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 17.05.2024 № 659 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Об утверждении ведомственной целевой программы

проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2023-2025 год» за 2023 год

Ведомственная целевая программа проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2023-2025 годы утверждена постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района 
от 8 ноября 2022 года № 1442 (с изменением от 12 октября 2023 года №1230).

В 2023 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий:

- Объект «Капитальный ремонт напорной канализационной сети по 
ул. Платнировской от ул. Фрунзе до ул. Краснодарской, по ул. Краснодарской от ул. Платнировской до автомобильной дороги А 160 в г. Кореновске Кореновского района» т. ч.:

1) сметная документация;

2) проверка достоверности определения сметной стоимости в государственной экспертизе в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза».

- Проектно-изыскательские работы по объекту: «Благоустройство общественной территории, расположенной в городе Кореновске 
по улице В. Павленко, 63, от улицы Горького в сторону улицы Бувальцева вдоль реки Л. Бейсужек».

Для реализации мероприятий Программы в 2023 году планировалось выделить 2316,154 тысяч рублей из средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

В 2023 году согласно муниципальному контракту от 1 марта 2023 года 
№ МК-22 выполнены мероприятия по объекту «Капитальный ремонт напорной канализационной сети по ул. Платнировской от ул. Фрунзе до
ул. Краснодарской, по ул. Краснодарской от ул. Платнировской до автомобильной дороги А 160 в г. Кореновске Кореновского района», а именно подготовлена сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы.

В 2023 году выполнены мероприятия по проектно-изыскательским работам по объекту: «Благоустройство общественной территории, расположенной в городе Кореновске по улице В. Павленко, 63, от улицы Горького в сторону улицы Бувальцева вдоль реки Л. Бейсужек», согласно муниципальному контракту от 20 октября 2023 года № МК-55, подготовлена сметная документация, в 2024 году получено положительное заключение государственной экспертизы.

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году осуществлялось за счет бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района (приложение № 1).

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основании следующих индикаторов:

Проектные работы на капитальный ремонт напорной канализационной сети по улицам Платнировской и Краснодарской от улицы Фрунзе до автомобильной дороги А 160 (протяженность м.п.);

Проектные работы на обустройство общественной территории (га).

Выделенные денежные средства на реализацию ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района                    «Об утверждении ведомственной целевой программы проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год составляют 100% ,                   (приложение № 1).

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                       А.И. Березовская

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

об использовании финансирования ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Об утверждении ведомственной целевой программы проектно-изыскательских работ

под объекты строительства в Кореновском городском поселении

Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объект «Капитальный ремонт напорной канализационной сети по ул. Платнировской от ул. Фрунзе до ул. Краснодарской, по ул. Краснодарской от ул. Платнировской до автомобильной дороги А 160 в г. Кореновске Кореновского района» т. ч.: 1) сметная документация; 2) проверка достоверности определения сметной стоимости в государственной экспертизе в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | Бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 2. | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Благоустройство общественной территории, расположенной в городе Кореновске по улице В. Павленко, 63, от улицы Горького в сторону улицы Бувальцева вдоль реки Л. Бейсужек» | Бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | 1816,154 | 1452,923 | -363,23 | 20,1 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  |  | 2316,154 | 1952,923 | -363,23 | 20,1 |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 2316,154 | 1952,923 | -363,23 | 20,1 |  |

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                       А.И. Березовская

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

об использовании целевых показателей ведомственной целевой программы

«Об утверждении ведомственной целевой программы

проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

| № п/п | - Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Плановый показатель на 2023 год | Фактический показатель за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектные работы на капитальный ремонт напорной канализационной сети по улицам Платнировской и Краснодарской от улицы Фрунзе до автомобильной дороги А 160. | м.п. | 1000,0 | 1000,0 |
| 2. | Проектные работы на обустройство общественной территории. | га | 3,0 | 3,0 |

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                       А.И. Березовская