**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол № 87**

**Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

г. Кореновск 24.03.2021

**Повестка дня: 1.**Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы». Реализация мероприятий в городском парке культуры и отдыха.

**Присутствовали**:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Башмаков Д.М., Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Маслов А.В., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.

**Кворум имеется.**

**По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.**

Информировал членов комиссии о том, что, в соответствии с графиком работ, работы в парке продолжаются, ведутся работы по берегоукреплению, начато строительство общественного туалета, часть тротуарных дорожек выложены тротуарной плиткой.

Разъяснительная работа с населением о порядке проведения рейтингового голосования на территории Кореновского городского поселения продолжается. Начато наполнение информацией об общественных территориях, вынесенных на голосование, цифровой платформы. Определены кураторы по каждой территории, которые по своему объекту могут рассказать жителям как в телефонном режиме, так и посредством электронной почты.

Начато формирование штаба волонтеров «Городской среды в муниципальном образовании Кореновский район» с целью оказания консультативной помощи населению для участия в голосовании.

Решили:

Принять информацию к сведению.

Председатель комиссии Чепурной С.Г.

Заместитель председателя комиссии Солошенко А.Г.

Секретарь комиссии Шамрай Т.В.