КОРЕНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 139

Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

г. Кореновск                                                                                                                               03.07.2023

Повестка дня:

Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы». Благоустройство общественной территории «Парк 75-летия Победы» (южная часть) в городе Кореновске, по ул.Запорожской. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Присутствовали:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Гребенев Ю.Н., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Башмаков Д.М., Березовская А.И., Гриднева Е.В., Задорожный М.Д., Маренкова Ю.О., Милославская М.Г., Нуридинова И.В. Кворум имеется.

По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.

Проинформировал присутствующих о том, что  работы по благоустройству общественной территории «Парк 75-летия Победы» (южная часть) в городе Кореновске, по ул.Запорожской ведутся ежедневно, на объекте работает техника- 2 ед., рабочие- 6-8 человек, начаты планировочные работы.

Для участия в Конкурсе в Федеральную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 06.06.2023 подана заявка - «Проект благоустройства общественной территории, расположенной в г. Кореновске по ул. В.Павленко, от улицы Горького в сторону ул.Бувальцева, вдоль реки Л.Бейсужек», общей площадью (в рамках проекта)- 3 га.

24.07.2023- подведение итогов Конкурса.

Предварительная стоимость проекта-108 062 851,60 рублей (ФБ-90 000 000 рублей,           МБ-18 063 000 рублей)

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

Председатель комиссии                                                                                                   Чепурной С.Г.

Заместитель председателя комиссии                                                                              Гребенев Ю.Н.

Секретарь комиссии                                                                                                          Шамрай Т.В