КОРЕНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 141

Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

г. Кореновск                                                                                                                               09.08.2023

Повестка дня:

Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы». Благоустройство общественной территории «Парк 75-летия Победы» (южная часть) в городе Кореновске, по ул.Запорожской.

Присутствовали:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Гребенев Ю.Н., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Башмаков Д.М., Березовская А.И., Гриднева Е.В., Задорожный М.Д., Маренкова Ю.О., Милославская М.Г., Нуридинова И.В. Кворум имеется.

По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.

Проинформировал присутствующих о том, что  работы по благоустройству общественной территории «Парк 75-летия Победы» (южная часть) в городе Кореновске, по ул.Запорожской ведутся ежедневно. На сегодняшний день выполнены демонтажные и планировочные работы, продолжаются работы по планировке, завозится грунт, ведется строительство тротуарных дорожек, устанавливаются бордюры. Все работы ведутся в соответствии с графиком.

% выполнения-20%, рабочих-8, техники-2 ед.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

Председатель комиссии                                                                                                   Чепурной С.Г.

Заместитель председателя комиссии                                                                              Гребенев Ю.Н.

Секретарь комиссии                                                                                                          Шамрай Т.В