АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2017   		                                                  			  № 682

г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации Кореновского городского поселения от 9 ноября 2016 года № 2093 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2017 год»

В целях обеспечения эффективности реализации мероприятий ведомственной целевой программы, администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Кореновского городского поселения от 9 ноября 2016 года № 2093 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2017 год» изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 10 февраля                     2017 года № 344 «О внесении изменений в постановление администрации Кореновского городского поселения от 9 ноября 2016 года № 2093 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2017 год».

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) обнародовать настоящее постановление и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района	                                                                            Е.Н. Пергун

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 28.03.2017 № 682 «УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 9 ноября 2016 № 2093 |
| --- | --- | --- |

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения

Кореновского городского поселения Кореновского района на 2017 год»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского

поселения Кореновского района на 2017 год»

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2017 год» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Закон Краснодарского края № 369-КЗ от 7 июня 2001 года «Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края»; Устав Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Заказчик Программы | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Координатор Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Цели и задачи Программы | Повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики Кореновского городского поселения; Сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом; Обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами Кореновского городского поселения; Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них; Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду; Формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Кореновского городского поселения Кореновского района; Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Сроки реализации Программы | 31 декабря 2017 года. |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Объем и источники финансирования целевой программы | Общий объем финансирования Программы составляет 190965,4 тысяч рублей, в том числе средства краевого бюджета 170414,2 тыс. рублей, средства местного бюджета 20551,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них; Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Контроль за выполнением Программы | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |

- Обоснование необходимости разработки программы

Хорошее состояние улично-дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики Кореновского городского поселения Кореновского района и улучшения условий жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Неразвитость улично-дорожной сети усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. Отсутствие дорог с твердым покрытием в населенных пунктах Кореновского городского поселения Кореновского района сдерживает их развитие, ведет к оттоку из них трудоспособного населения.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением транспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог.

Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

Администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района придается первостепенное значение обеспечению безопасности дорожного движения, сохранности жизни и здоровья водителей и пешеходов путем улучшения состояния улично-дорожной сети.

На территории Кореновского городского поселения расположено более 350 улиц и переулков. В течение последних трех лет, в рамках реализации Программы выполнен ремонт улично-дорожной сети 180 улицах, на 26 улицах выполнен ремонт тротуарных дорожек, что составляет 28,2 % от общего количества улиц, а также 41 проезд к многоквартирным домам, что составляет 24,9 % от общего количества многоквартирных домов (165).

Решение вопроса по ремонту улично-дорожной сети программными методами необходимо и в 2017 году, так как в связи с ростом количества автотранспортных средств происходит износ улично-дорожной	 сети.

- Цель и основные задачи программы

Целями Программы являются:

повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики Кореновского городского поселения;

сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами Кореновского городского поселения;

повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Кореновского городского поселения Кореновского района.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Кореновского городского поселения Кореновского района;

расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах Кореновского городского поселения Кореновского района и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – 31.12.2017 года.

- Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, составляет 190965,4 тыс. рублей. Финансовые средства выделяются из бюджета Краснодарского края и бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

Для обеспечения оптимального выделения средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района на дорожную деятельность распределение объема финансирования определяется исходя из общего количества жителей, проживающих на территории Кореновского городского

поселения Кореновского района. За основу взяты официальные данные последней переписи населения – 42.485 человек.

- Перечень программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель (ответственный за выполнение) | Объем финансирования (всего тыс. руб.) | Краевой бюджет (тыс. руб.) | Местный бюджет (тыс. руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 7 |
| Капитальный ремонт ул. Крестьянской от ул. Фрунзе до ул. Пролетарской, ул. Дядьковской от ул. Крестьянской до ул. Л. Толстого и устройство пешеходной дорожки вдоль ул. Фрунзе от ул. Западной до ул. Космонавтов в г. Кореновске». | Июль-ноябрь | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 132274,7 | 125661,0 | 6613,7 | Расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах Кореновского городского поселения Кореновского района и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований. |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети в г. Кореновске: ул. Флотская от дома № 1 до ул. Лермонтова. | Июль-ноябрь | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 19438,9 | 18467,1 | 971,9 |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Карла Маркса от проектируемой транспортной развязки М4- «Дон» до ул. Западная, ул. Карла Либкнехта, ул. Западная, ул. Трудовая от ул. Карла Маркса до левого притока реки Бейсуг в г. Кореновске. | Июль-ноябрь | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 24706,5 | 14650,1 | 10056,4 |  |
| Работы по реконструкции гидротехнического сооружения № 229 б, река Левый Бейсужек г. Кореновск, ул. Бувальцева. | Июль-ноябрь | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 14545,2 | 11636,0 | 2909,2 |  |
| Итого: |  |  | 190965,4 | 170414,2 | 20551,2 |  |

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает последовательное выполнение следующих мероприятий:

определение объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района;

разработка конкурсной документации на проведение работ;

определение исполнителей программных мероприятий по итогам конкурсов, заключение муниципальных контрактов на ремонт улично-дорожной сети;

проведение работ по ремонту улично-дорожной сети.

Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению администрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

Конкретные объемы финансирования уточняются исходя из возможностей бюджета и с учетом данных о техническом состоянии улично-дорожной сети.

- Оценка социально-экономической эффективности программы

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:

повысить уровень безопасности дорожного движения;

расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием.

Реализация Программы позволит увеличить количество отремонтированных тротуаров на 4,2 %; отремонтированных дорог на 3,8 %.

»

Исполняющий обязанности начальника

отдела жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                     	                        Т.В. Шамрай