

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.10.2014 № 1090

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой**

**программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем**

**наружного освещения населенных пунктов Кореновского**

**городского поселения на 2013 год» за 2013 год**

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 января 2010 года № 55 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Кореновского городского поселения на 2013год» за 2013 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района Р.Ф.Громова.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района Е.Н.Пергун

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН |
|  |  | постановлением администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского района  от 27.10.2014 № 1090 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Кореновского городского поселения на 2013 год» за 2013 год

Постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского районаот9октября2012года№ 946 былаутверждена ведомственная целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) системнаружного освещения населенных пунктов Кореновского городского поселенияна 2013 год ».

Постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 23мая 2013 года № 533, постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 декабря 2013 года № 1353 в приложение к постановлению администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 9 октября 2012 года № 946 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Кореновского городского поселенияна 2013 год» внесены изменения:

20 мая 2013 года заключен контракт № МК-50 между администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района и ООО «Чистыйгород»». Согласно условиям контракта выполнены работы по восстановлению эффективности функционирования систем электроснабжения уличного освещения по ул. Пурыхина (от ул. Кирова до конца жилых домов) ул. Л.Толстого (от моста до ул. Фрунзе) в г. Кореновске.

Израсходовано средств:

80% - 561 848,03 (пятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок восемь) рублей 03 копейки- средства краевого бюджета,

20% - 140462,01 (сто сорок тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 01 копейки – средства бюджета Кореновского городско гопоселения Кореновского района.

2

27 мая 2013 года заключен контракт МК-54 между администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района и ООО «Чистыйгород»». Согласно условиям контракта выполнены работы по ремонту и восстановлению эффективности функционирования систем электроснабжения уличного освещения по ул. Колхозной (от ул. К. Маркса до ул. Ленинградской), ул. Красноказачьей (от ул. Пурыхина до ул. Грибоедова) ул. Набережной (от ул.Садовой до ул.Мостовой), ул. Памяти Героев в г. Кореновске.

Израсходовано средств:

80%-551203,49 (пятьсот пятьдесят одна тысяча двести три) рубля 49 копеек- средствакраевогобюджета,

20% - 137800,87 (сто тридцать семь тысяч восемьсот) рублей 87 копеек – средства бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

22 июля 2013 года заключен контракт МК-77 между администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района и ООО «Профэлектромонтаж». Согласно условиям контракта выполнены работы по ремонту и восстановлению эффективности функционирования систем электроснабжения уличного освещения по ул. Степной, ул. В. Павленко (от ул. Красной до ул. К. Маркса), ул. Архипова (от ул. Мироненкодоул. Суворова) в г. Кореновске.

Израсходовано средств:

80%- 368476,77 (триста шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 77 копеек- средства краевого бюджета,

20% - 92119,20 (девяносто две тысячи сто девятнадцать) рублей 20 копеек – средства бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

29 июля 2013 года заключен контракт МК-83 между администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района и ООО «Чистый город». Согласно условиям контракта выполнены работы по ремонту и восстановлению эффективности функционирования систем электроснабжения уличного освещения по пер. Строителей, по ул.Щорса (от ул. Комсомольскойдоул. Бувальцева), ул. Мироненко (отул. В. Павленко до ул. Ленина) в г. Кореновске.

Израсходовано средств:

80%- 535650,00 (пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек- средства краевого бюджета,

20% - 133912,02 (сто тридцать три тысячи девятьсот двенадцать) рублей 02 копейки – средства бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

13 августа 2013 года заключен контракт МК-93 между администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района и ООО «Чистый город». Согласно условиям контракта выполнены работы по ремонту и восстановлению эффективности функционирования систем электроснабжения уличного освещения по Мира (от ул. Коммунаров до конца ул. Циолковского),

3

ул. Щорсанапротивдома № 105, комплексная спортивно-игроваяплощадканапересеченииул. Смоленской и ул. Обручева, ул. Мира напротив дома № 146, ул. Щорсанапротивдома № 67, ул. Крупской напротив дома № 50 в г. Кореновске.

Израсходовано средств:

80% - 247465,60 (двести сорок семь тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 60 копеек- средства краевого бюджета,

20% - 61866,40 (шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть) рублей 40 копеек – средства бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

Выделенные денежные средства на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Кореновского городского поселения на 2013год» освоены полностью, согласно приложению к отчету (прилагается).

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района А.Г.Солошенко

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Кореновского городского поселения на 2013год » за 2013 год |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Кореновского городского поселения на 2013год » за 2013 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи,  мероприятия | | Источник финанси-рования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Исполни-  тель мероприя-  тия | |
| плановоезначение | | Факти-ческое значе-ние | | отклонение | | | |
| тыс.руб  .-/+ | | % | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1. | Реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Кореновского городского поселения | | Бюджет Кореновс-кого городско-го поселения,  краевой бюджет | | 566,2  2264,6 | | 566,2  2264,6 | | 0 | | 100  100 | | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | |
| Итого по Программе | |  | | 2830,8 | | 2830,8 | | 0 | | 100 | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Краевой бюджет (КБ) | |  | | 2264,6 | | 2264,6 | |  | | 100 | |  | |
| Местный бюджет (МБ) | |  | | 566,2 | | 566,2 | | 0 | | 100 | |  | |
| Привлеченные средства | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Справочно: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Капитальные расходы | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района А.Г.Солошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

|  |  |
| --- | --- |
|  | к отчету по оценке эффективности реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Кореновского городского поселения на 2013 год» за 2013 год |

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы Кореновского городскогопоселения Кореновского района «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Кореновского городского поселения на 2013год » за 2013 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП  (5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнены работы по восстановлению эффективности функционирования систем электроснабжения уличного освещения по ул. Пурыхина (от ул. Кирова до конца жилых домов) ул. Л.Толстого (от моста до ул. Фрунзе) в г. Кореновске | 702310,04 | 702310,04 | 1 |
| 2 | Выполнены работы по ремонту и восстановлению эффективности функционирования систем электроснабжения уличного освещения по ул. Колхозной (от ул. К. Маркса до ул. Ленинградской), ул. Красноказачьей (от ул. Пурыхина до ул. Грибоедова) ул. Набережной (от ул.Садовой до ул.Мостовой), ул. Памяти Героев в г. Кореновске | 689004,36 | 689004,36 | 1 |
| 3 | Выполнены работы по ремонту и восстановлениюэффективностифункционированиясистемэлектроснабженияуличногоосвещенияпоул. Степной, ул. В. Павленко (отул. Красной до ул. К. Маркса), ул. Архипова (о ул. Мироненко до ул. Суворова) в г. Кореновске | 460595,97 | 460595,97 | 1 |
| 4 | Выполнены работы по ремонту и восстановлениюэффективностифункционированиясистемэлектроснабженияуличногоосвещенияпопер. Строителей, по ул. Щорса (от ул. Комсомольской до ул. Бувальцева), ул. Мироненко (от ул. В. Павленко до ул. Ленина) в г. Кореновске | 669562,02 | 669562,02 | 1 |
| 5 | Выполнены работы по ремонту и восстановлению эффективности функционирования систем электроснабжения уличного освещения по Мира (от ул. Коммунаров до конца ул. Циолковского), ул. Щорса напротив дома № 105, комплексная спортивно-игровая площадка на пересечении ул. Смоленской и ул. Обручева, ул. Мира напротив дома № 146, ул. Щорса напротив дома № 67, ул. Крупской напротив дома № 50 в г. Кореновске | 309332,0 | 309332,0 | 1 |
|  | Итого: | 2830804,39 | 2830804,39 | 1 |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района А.Г.Солошенко