АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2015	   		                                     			  № 1803

г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации

Кореновского городского поселения Кореновского района

от 6 ноября 2014 года № 1148 «Об утверждении ведомственной

целевой программы проектно-изыскательских работ под

объекты строительства в Кореновском городском поселении

Кореновского района на 2015 год»

В целях обеспечения эффективности реализации мероприятий ведомственной целевой программы, администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 6 ноября 2014 года № 1148 «Об утверждении ведомственной целевой программы проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2015 год» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 12 ноября                    2015 года № 1439 «О внесении изменений в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 6 ноября                     2014 года № 1148 «Об утверждении ведомственной целевой программы проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2015 год».

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) официально обнародовать настоящее постановление и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района				                                              Е.Н. Пергун

|  |  | Приложение к постановлению администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 30.12.2015 № 1803 |
| --- | --- | --- |
|  |  | «Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 06.11.2014 № 1148 |

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2015 год

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2015 год

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа проектно-изыскательских работы под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района» на 2015 год. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Заказчик Программы | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Координатор Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Сроки реализации Программы | До 31 декабря 2015 года. |
| Исполнители Программы | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района в сумме 2966502,91 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение условий проживания населения Кореновского городского поселения |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |

- Обоснование необходимости разработки программы

Сегодня без грамотно составленного проекта невозможно строительство даже небольшого объекта, не говоря же о возведении больших промышленных комплексов. Причем, проекты нужны не только при строительстве новых объектов «под ключ», но и при реконструкции или модернизации, а также капитальном ремонте старых и изношенных зданий и сооружений.

Проектно-изыскательские работы – это целый комплекс мероприятий по проведению инженерных изысканий и разработке на их основании технического и экономического обоснования реконструкции, подготовке проектов, а также рабочей и сметной документации объектов.

Необходимость таких мероприятий объясняется, прежде всего, тем, что они дают полное представление об экономической целесообразности проведения работ, а также помогают спланировать новые постройки, подобрать подходящие строительные материалы и подготовить полный проект с подсчетом всех предстоящих расходов.

Реконструкция зданий возможна только тогда, если во время изысканий выявлены наиболее аварийные места и любые дефекты, по причине которых у здания заканчивается срок службы.

Основная задача изыскательных работ – получить максимально достоверную информацию, необходимые для составления документации на проводимые работы. А получить такие результаты можно при сочетании совершенных способов и передовых методов топографических, геодезических и проектных испытаний. Именно они помогают определить все возможные нюансы, позволяют внести необходимые изменения и доказать рентабельность реконструкции.

На территории Кореновского городского поселения Кореновского района имеется потребность в обеспечении инфраструктурой жителей городского поселения;

обеспечение населения надежной работой городской водопроводной и канализационной сети;

обеспечение безопасности дорожного движения с участием транспорта и пешеходов;

благоустройство мест с массовым пребыванием людей;

строительство линий наружного электроснабжения и многое другое.

Аналогичные проблемы будут актуальны и в 2015 году, так как город Кореновск планомерно развивается: строятся новые микрорайоны, которым необходима инженерная инфраструктура; с ростом количества автомобильного транспорта растет и необходимость строительства и реконструкции улично-дорожной сети;

обеспечение безопасности дорожного движения с участием транспорта и пешеходов;

благоустройство мест с массовым пребыванием людей;

строительство линий наружного электроснабжения и многое другое.

Все эти задачи обусловливают необходимость решения их программными методами.

- Цель и основные задачи программы

Основными целями программы является:

изготовление проектно-сметной документации под объекты строительства на территории Кореновского городского поселения на 2015 год.

- Сроки реализации программы

Сроки реализации Программы – до 31 декабря 2015 года.

- Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, составляет 12600,0 тыс. рублей. Финансовые средства выделяются из бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

- Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Исполнитель (ответственный за выполнение) | Объем финанси- рования (всего тыс. руб.) | Местный бюджет (тыс. руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка проектной документации стадии «РД» по объекту: «Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Кореновск, ул.Ленина,91» | Декабрь 2015 года | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 389,0 | 389,0 | Создание условий для комфортного проживания населения |
| 2 | Изготовление проекта планировки территории и проекта межевания по объекту: «Газопроводы высокого и низкого давления в г. Кореновске Кореновского района» | Декабрь 2015 года | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 62,26 | 62,26 | Создание условий для комфортного проживания населения |
| 3 | Выполнение работ по изготовлению проекта планировки и проекта межевания территории. Реконструкция водозабора и строительство водопроводных сетей в жилом микрорайоне № 9 | Декабрь 2015 года | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 98,385 | 98,385 | Создание условий для комфортного проживания населения |
| 4 | Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту "Инженерные сети в микрорайоне № 8 г. Кореновска (2-я очередь) | Декабрь 2015 года | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 230,0 | 230,0 | Создание условий для комфортного проживания населения |
| 5 | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Реконструкция водозабора и строительство водопроводных сетей в жилом микрорайоне № 9 г. Кореновска | Декабрь 2015 года | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 1175,857 | 1175,857 | Создание условий для комфортного проживания населения |
| 6 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту "Газопроводы высокого и низкого давления" в г. Кореновске | Декабрь 2015 года | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 880,0 | 880,0 | Создание условий для комфортного проживания населения |
| 7 | Составление сметной документации на реконструкцию самотечной канализационной сети 500-800 мм от ул. Бувальцева до ул. Платнировской в г. Кореновске (выделение участка от колодца №61 до колодца №40) | Декабрь 2015 года | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 98,0 | 98,0 | Создание условий для комфортного проживания населения |
| 8 | Разработка проекта благоустройства памятника природы «Роща треугольная». | Декабрь 2015 года | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 28,0 | 28,0 | Создание условий для комфортного проживания населения |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: «Уличный туалет» по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Коммунистическая. | Декабрь 2015 года | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 5,0 | 5,0 | Создание условий для комфортного проживания населения |

- Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы предусматривает последовательное выполнение следующих мероприятий:

определение объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района;

разработка конкурсной документации на проведение работ;

определение исполнителей программных мероприятий по итогам конкурсов, заключение муниципальных контрактов на ремонт канализационных сетей;

Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению администрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

Конкретные объемы финансирования уточняются исходя из возможностей бюджета и с учетом оперативных данных о техническом состоянии уличного освещения.

- Оценка социально-экономической эффективности программы

Реализация настоящей Программы позволит:

создать условия для нормального проживания 1,3 тыс. населения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района;

улучшить качество снабжения водой населения на 2.5 %;

создать условия для дальнейшего развития территории Кореновского городского поселения Кореновского района.

Реализация Программы предусматривает достижение запланированных результатов.								                                  »

Исполняющий обязанности начальника

отдела жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района	                                                                     А.Г. Солошенко