7

[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.02.2023   

                                                  


  № 108
г. Кореновск
Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных

дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2020-2022 года» за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района» (с изменениями от 6 октября 2020 года № 808), администрация Кореновского городского поселения Кореновского                            района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой                         программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог                    местного значения Кореновского городского поселения Кореновского                      района» на 2020-2022 года» за 2022 год, утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского                                района от 28 ноября 2019 года № 1182 (с изменениями от 7 февраля                               2020 года № 127, от 24 декабря 2020 года № 1094, от 1 февраля 2021 года                           № 76, от 16 марта 2021 года № 234, от 11 июня                                                                   2021 года № 658, от 16 июня 2022 года № 789, 16 августа 2022 года                                   № 1065, 10 октября 2022 года № 1291, от 26 декабря 2022 года № 1730) (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Кореновского городского                          поселения Кореновского района (Труханова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в                       информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления                                 возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Кореновского городского                    поселения Кореновского района С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава

Кореновского городского поселения
Кореновского района 

      

                                         М.О. Шутылев
	ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района

от 01.02.2023 № 108



ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 

значения Кореновского городского поселения Кореновского 

района» на 2020-2022 года» за 2022 год

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2020-2022 года», утверждена постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района           от 28 ноября 2019 года № 1182 (с изменениями от 7 февраля 2020 года № 127, от 24 декабря 2020 года № 1094, от 1 февраля 2021 года № 76, от 16 марта                    2021 года № 234, от 11 июня 2021 года № 658, от 16 июня 2022 года № 789,              16 августа 2022 года № 1065, 10 октября 2022 года № 1291, от 26 декабря        2022 года № 1730).

В 2022 году в рамках реализации Программы продолжались работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети в городе Кореновске: улица Фрунзе улицы Циолковского до улицы Красной.
Для реализации мероприятий Программы в 2022 году было выделено 2294,88 тысяч рублей за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

Выделенные денежные средства на реализацию вышеуказанной ведомственной целевой программы освоены согласно приложения к отчету об исполнении финансирования ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2020-2022 года» за 2022 год (приложение № 1).

Показатель результативности, предусмотренный соглашением, был выполнен в полном объеме и составил 1,7637 километров.

Реализация Программы за 2022 год, позволила увеличить количество отремонтированных дорог в асфальтобетонном покрытие на 1,7637 км, что составило 0,77 % от общей протяженности асфальтированных автомобильных дорог.

Все запланированные мероприятия удалось реализовать 2022 году, что подтверждается отчетом об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2020-2022 года» за 2022 год (приложение № 2).
Начальник

отдела строительства администрации 

Кореновского городского

поселения Кореновского района
                                                  Е.А. Пшонкина
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2020-2022 года» за 2022 год



ОТЧЕТ

об исполнении финансирования ведомственной целевой 

программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог местного значения Кореновского городского поселения 

Кореновского района на 2020-2022 года» за 2022 год
	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	Источник финансирования мероприятия
	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год
	Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом
	Профинансировано в отчетном периоде
	Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 
	Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур,кредиторская задолженность (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
	Местный бюджет
	2294,88
	2294,88
	2294,88
	2294,88
	0

	
	
	Краевой бюджет
	43602,10
	43602,10
	43602,10
	43602,10
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Кореновске: улица Фрунзе от улицы Циолковского до улицы Красной
	Местный бюджет
	2294,88
	2294,88
	2294,88
	2294,88
	0

	
	
	Краевой бюджет
	43602,10
	43602,10
	43602,10
	43602,10
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО


	Всего, в том числе:
	43602,10
	43602,10
	43602,10
	43602,10
	0

	
	
	Местный бюджет
	2294,88
	2294,88
	2294,88
	2294,88
	0

	
	
	Краевой бюджет
	43602,10
	43602,10
	43602,10
	43602,10
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-


Начальник

отдела строительства администрации 

Кореновского городского

поселения Кореновского района
                                                  Е.А. Пшонкина
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2020-2022 года» за 2022 год




ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой 

программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог местного значения Кореновского городского поселения 

Кореновского района на 2020-2022 года» за 2022 год
	Наименование целевого показателя программы
	Единица измерения
	Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год
	Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату
	Примечание

	Капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Кореновске: улица Фрунзе от улицы Циолковского до улицы Красной
	тыс. руб.
	45896,98
	45896,98
	


Начальник

отдела строительства администрации 

Кореновского городского

поселения Кореновского района
                                                  Е.А. Пшонкина
