КОРЕНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 171

Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы»

г. Кореновск                                                                                                                               20.01.2025

Повестка дня:

Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы».

1. Реализация мероприятий по благоустройству Смотровой площадки, 2 этап.

2. Об участии в 10 Всероссийском Конкурсе лучших проектов благоустройства

Присутствовали:

Гребенев Ю.Н., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А., Задорожный М.Д. Кворум имеется.

По первому вопросу выступил Ю.Н. Гребенев, заместитель председателя комиссии.

Проинформировал присутствующих о том, что в настоящее время ведутся необходимые мероприятия для организации конкурсных процедур для определения подрядной организации для благоустройства общественной территории Смотровая площадка, 2 этап. Стоимость работ 152 млн.рублей. Ориентировочная дата заключения контракта 25 февраля 2025 года.

По второму вопросу выступил Ю.Н. Гребенев, заместитель председателя комиссии.

Проинформировал присутствующих о том, что администрацией Кореновского городского поселения принято решение принять участие в 10 Всероссийском Конкурсе лучших проектов благоустройства. В настоящее время начата работа по принятию необходимых нормативных документов.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

Заместитель председателя комиссии                                                                              Гребенев Ю.Н.

Секретарь комиссии                                                                                                          Шамрай Т.В