ПРОЕКТ

Об утверждении муниципальной программы

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Формирование современной городской среды

Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2018-2022 года»

В соответствии со статьей	 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 октября 2014 года № 1081 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кореновского городского поселения Кореновского района» (с изменениями от 14 марта 2017 года № 567), администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2022 года» (прилагается).

2. Финансово-экономическому отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Киричко) предусмотреть финансирование расходов на реализацию указанной программы в 2018-2022 годах из бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Устинова) обнародовать настоящее постановление и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского                   района М.В. Колесову.

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района	                                                                            Е.Н. Пергун

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от ______________№ ___ |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2022 года»

Паспорт муниципальной программы

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2022 года»

| Координатор муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кореновского городского поселения Кореновского района; Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 года |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | 25000000 рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района. |

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

- Характеристика благоустройства дворовых территорий.

В Кореновском городском поселении Кореновского района                                  184 многоквартирных жилых дома. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по Кореновскому городском поселению Кореновского района полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов города дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

- Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории Кореновского городского поселения Кореновского района имеется 14 объектов -  парк, скверы, бульвар, площадь и другие.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

озеленение, уход за зелеными насаждениями;

оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

устройство пешеходных дорожек,

освещение территорий, в т. Ч. Декоративное;

обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

оформление цветников;

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2022 годы» (далее муниципальная программа) позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения Кореновского городского поселения Кореновского района.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий Кореновского городского поселения Кореновского района;

2.2. Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кореновского городского поселения Кореновского района;

б) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Кореновского городского поселения Кореновского района.

2.3. Целевые показатели реализации муниципальной программы.

Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых территорий

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Три года, предшествующие реализации Подпрограммы |  |  |  |  |  | Год формирования муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 101 |  | 107 |  | 110 |  | 125 |  | 140 | 155 | 170 | 184 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 54 |  | 58 |  | 59,7 |  | 67,9 |  | 76,1 | 84,2 | 92,4 | 100 |
| 3. | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 30 |  | 33 |  | 35 |  | 50 |  | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |

Таблица 2

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие благоустройство общественных территорий

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации подпрограммы |  |  | Год формирования муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | - | 14,2 | 21,4 | 28,5 | 35,7 | 42,8 | 50,0 | 57,1 |
| 3. | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | Единиц | - | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 |

Таблица 3

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

| № п/п | Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель. Повышение уровня благоустройства территорий Кореновского городского поселения Кореновского района | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 67,9 | 76,1 | 84,2 | 92,4 | 100,0 |
|  |  | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 28,5 | 35,7 | 42,8 | 50,0 | 57,1 |
| 2. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кореновского городского поселения Кореновского района | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
|  |  | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  |  | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Кореновского городского поселения Кореновского района | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.4. В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

2.5. Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

2.6. Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 74, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по городу составит 100 %.

Б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования – 5.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 2 к Программе),

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложения 4-5 к программе).

2.7. Срок реализации программы: 2018- 2022 года.

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  | Непосредственный ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий Кореновского городского поселения Кореновского района (приложение 1 к программе) | всего |  |  |  |  |  | 3-4 квартал | 3-4 квартал | 3-4 квартал | 3-4 квартал | 3-4 квартал | заасфальтированные дворовые проезды; установленные малые архитектурные формы (скамейки, лавки и урны); установлены новые детские игровые и спортивные площадки иные меропритяи | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Кореновского городского поселения Кореновского района | всего |  |  |  |  |  | 3-4 квартал | 3-4 квартал | 3-4 квартал | 3-4 квартал | 3-4 квартал | установленные малые архитектурные формы (скамейки, лавки и урны); отремонтированные тротуарные дорожки. Иные мероприятия | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Изготовление проектно-сметной документации и проведение ее оценочной экспертизы | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | Изготовлены проекты благоустройства прилегающих территорий многоквартирных жилых домов, расположенных в городе Кореновске, общественных территрий Разработана сметная документация по объектам |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовые гарантии муниципальной программы осуществляются за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района и при привлечении средств из федерального и краевого бюджета на условиях софинансирования, мероприятия муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным законодательством.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

5.1. Для  оценки  степени  достижения  целей  и  решения  задач  (далее  – степень  реализации)  муниципальной  программы  определяется  степень достижения  плановых  значений  каждого  целевого  показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для  целевых  показателей,  желаемой  тенденцией  развития  которых является увеличение значений:

СДгппз= ЗПгпф/ ЗПгпп;

для  целевых  показателей,  желаемой  тенденцией  развития  которых является снижение значений:

СДгппз= ЗПгпл/ ЗПгпф, где:

Сдгппз –  степень  достижения  планового  значения  целевого  показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф –  значение  целевого  показателя,  характеризующего  цели  и  задачи муниципальной  программы,  фактически  достигнутое  на  конец  отчетного периода;

Зпгпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.3. Степень  реализации  муниципальной программы рассчитывается  по формуле:

М СРгп= ∑СДгппз/ М, где:

Сргп – степень реализации муниципальной программы;

Сдгппз –  степень  достижения  планового  значения  целевого  показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М  –  число  целевых  показателей,  характеризующих  цели и  задачи муниципальной программы.

При  использовании  данной  формулы  в  случаях,  если  СДгппз>1,  значение Сдгппз принимается равным 1.

При  оценке  степени  реализации  муниципальной  программы ответственным  исполнителем  могут  определяться  коэффициенты  значимости отдельных  целевых  показателей.  При  использовании  коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

М СРгп = ∑ СДгппз*ki, где:

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑ki=1.

5.4. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в  зависимости  от  значений  оценки  степени  реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных  целевых  программ,  основных  мероприятий)  по  следующей формуле:

j ЭРгп= 0,5* СРгп+ 0,5*∑ЭРп/п*kj/ j, где:

Эргп – эффективность реализации муниципальной программы;

Сргп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п –  эффективность  реализации  подпрограммы  (ведомственной

целевой программы, основного мероприятия);

kj –  коэффициент  значимости  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы,  основного  мероприятия)  для  достижения  целей  муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы  ответственным  исполнителем.  По  умолчанию  kjо пределяется  по формуле:

kj= Фj/Ф, где:

Фj –  объем  фактических   расходов   из   местного бюджета  (кассового исполнения)  на  реализацию  j-той  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф  -  объем   фактических    расходов местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j  –  количество  подпрограмм  (ведомственных  целевых  программ, основных мероприятий).

5.5. Эффективность  реализации  муниципальной  программы  признается   высокой в  случае,  если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее  0,80.

Эффективность  реализации  муниципальной  программы  признается  удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной  программы признается неудовлетворительной.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

6.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Кореновского городского поселения Кореновского района.

6.2. Исполнителями муниципальной программы являются:

а) администрация Кореновского городского поселения Кореновского района.

6.3. Исполнитель муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации мероприятий муниципальной программы;

б) осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы путем определения степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования средств;

в) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

г) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;

д) разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу;

е) формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

ж) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

6.4. На реализацию муниципальной программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

6.5. Основными финансовыми рисками реализации муниципальной программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

6.6. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района и муниципальную программу.

Начальник отдела

жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и

транспорта администрации

Кореновского городского поселения 				              Т.В. Шамрай

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

Адресный перечень дворовых территорий сформированный в соответствии с предложениями, поступившими в рамках общественного обсуждения.

| № п/п | Адрес дворовой территории | Дата реализации проекта | Средства на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дворовые территории, подлежащие благоустройству, будут сформированы после определения объемов и стоимости по результатам общественного обсуждения | 2018-2022 | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района |

Адресный перечень общественных территорий сформированный в соответствии с предложениями, поступившими в рамках общественного обсуждения

| № п/п | Адрес общественной территории | Дата реализации проекта | Средства на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные территории для благоустройства будет определена по результатам общественного обсуждения | 2018-2022 | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| Виды работ |  |
| --- | --- |
| 1. Ремонт дворовых проездов |  |
| 2. Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| 3. Установка скамеек |  |
|  | ### Характеристики: - Длина от 150 см - Высота 42 см - Ширина 46 см - Глубина посадочного места 41 см - Вес от 48 кг. |
|  | СКАМЕЙКА SD-365.2 Артикул: SD-365.2 Подробнее: Металл + дерево Характеристика: - Длина 120 см - Ширина 62см - Высота 82 см - Вес: 28 кг |
|  | # Скамья "Тенистая" Начало формы Материал: Сталь, сосна Характеристика: - Длина 150 см - Ширина 70 см - Высота 80 см. Конец формы |
|  | ### Каркас: чугун, труба ### Материал: массив сосны. ### Размеры изделия: - Длина - 1800 мм - Диаметр 64 мм |
|  | ### Характеристики: - Длина от 122 см - Высота 81см - Ширина 64 см - Вес от 11,3 кг. |
| ### 4. Установка урн |  |
|  | Характеристика: 400х400х600 мм |
|  | Характеристика: 250х250х500 мм |
|  | Характеристика: 420х420х530 мм |
|  | Характеристика: 330х405х720 мм |
|  | Характеристика: 355х355х945мм |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 208-2022 годы» |
| --- | --- |

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| № п/п | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |
| 4 | Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости) |
| 5 | Устройство пандуса |
| 6 | Устройство контейнерной площадки |
| 7 | Расчистка прилегающей территории |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

Единичные расценки

на ремонт дворовых проездов

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Количество | Стоимость с НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | м | 1 | 341,57 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (отмостка +валики водотвода) | м3 | 1 | 1326,24 |
| 3 | Разборка площадки из плитки тротуарной | м2 | 1 | 65,33 |
| 4 | Разборка бетонна (валика у сущ.дороги и основание под сущ.лотком) | м3 | 1 | 6745,74 |
| 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (25см) | м3 | 1 | 63,64 |
| 6 | Разработка грунта вручную траншеи под лоток, группа грунтов: 2 | м3 | 1 | 534,27 |
| 7 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | м3 | 1 | 21,68 |
| 8 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | м2 | 1 | 1,97 |
| 9 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных: двухслойных, нижний слой толщиной 15 см | м2 | 1 | 210,23 |
| 10 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: двухслойных с добавлением 30% щебня фр. 20-40 мм, верхний слой 10 см | м2 | 1 | 166,73 |
| 11 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 1 | 682,77 |
| 12 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 1 | 414,85 |
| 13 | Розлив вяжущих материалов | т | 1 | 4,45 |
| 14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 1 | 409,72 |
| 15 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | люк | 1 | 3878,27 |
| 16 | Устройство водосбросных сооружений из лотков | м | 1 | 1993,6 |
| 17 | Заполнение бетоном с боков лотка | м3 | 1 | 1264,1 |
| 18 | Разборка деревянных заборов: штакетных | м2 | 1 | 199,75 |
| 19 | Разборка: бетонных фундаментов под беседкой | м3 | 1 | 8032,64 |
| 20 | Корчевка вручную пней диаметром: от 310 до 350 мм | пень | 1 | 316,31 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

Единичные расценки

на установку скамьи

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1876 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Скамья Размеры: 1500*380*680 | шт | 4368 |
| 3 | Скамья Размеры: 2000*385*660 | шт | 5784 |
| 4 | Скамья со спинкой Размеры: 1985*715*955 | шт | 11450 |

Единичные расценки

на установку урны

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 513 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Урна наземная Объем: 20л Размеры: 400*300*540 | шт | 3469 |
| 3 | Урна наземная Объем: 40л Размеры: 480*380*570 | шт | 4053 |
| 4 | Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не требуется) Размеры: 420*420*665 | шт | 3267 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирования современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирования современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и градостроительства администрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн - проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

7.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района».

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию Кореновского городского поселения Кореновского района согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрация Кореновского городского поселения Кореновского района передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района», решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района» |
| --- | --- |

Порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Кореновского городского поселения Кореновского района

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового участия.

2. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально.

4. Документы, подтверждающие трудовую форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Кореновского городского поселения Кореновского района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.