АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2025  	   		                                    			  № 71

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Кореновского городского поселения Кореновского района «Проектно-изыскательские работы под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы»

за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 19 декабря 2023 года № 1720     «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кореновского городского поселении Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района                                                 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Проектно-изыскательские работы под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы» за 2024 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Козыренко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно - коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                            на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского                   района Я.Е. Слепокурову.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                           М.О. Шутылев

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 28.01.2025 № 71 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Проектно-изыскательские работы под объекты строительства в Кореновском городском

поселении Кореновского района на 2024-2026 годы» на 2024год,

Постановление № 1353 от 30.10.2023г. (с изм. от 05.11.2024г. № 1486)

| Наименование мероприятия, № пункта, подпункта | Муниципальный заказчик мероприятия, органа местного самоуправления-получателя субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом, (тыс. руб.) |  |  | Профинансировано на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка выполнения мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1. Разработка технических решений по объекту «Восстановление и экологическая реабилитация реки Левый Бейсужек на территории г. Кореновска Кореновского района Краснодарского края» | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | - | - | 2 900,0 | - | - | - | 2368,0 | - | - | 2 368,0 | - | Выполнено |
| 2. Проектно-изыскательские работы по объекту: «Благоустройство общественной территории, расположенной в городе Кореновске по улице В. Павленко, 63, от улицы Горького в сторону улицы Бувальцева вдоль реки Л. Бейсужек» | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | - | - | 1452,9 | - | - | - | 1452,9 | - | - | 1452,9 | - | Выполнено |
| ИТОГО |  |  |  | 4352,9 |  |  |  | 3820,9 |  |  | 3820,9 |  |  |

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района 													                А.И. Березовская