АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05. 08. 2019  		                                                             		  № 803

г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации

Кореновского городского поселения Кореновского района

от 3 июня 2019 года № 560 «Об утверждении ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского

района «Реконструкция тепловых сетей в городе Кореновске»

на 2019-2020 годы»

В соответствии с приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 14 июня 2019 года № 220 «О внесении изменений в приказ министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 8 ноября 2018 года № 482 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации теплоснабжения населения (строительство (реконструкции, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов) в 2019 года», постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района         от 11 сентября 2018 года № 1152 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района» администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 3 июня 2019 года № 560 «Об утверждении ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Реконструкция тепловых сетей в городе Кореновске» на 2019-2020 годы» изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2

2. Финансово-экономическому отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Киричко) предусмотреть финансирование расходов на реализацию указанной программы из бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Питиримова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Кореновского городского поселения Кореновского района «О бюджете Кореновского городского поселения Кореновского района на 2019 год».

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района							          М.О. Шутылев

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 05.08.2019 № 803 «ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 03.06.2019 № 560 |
| --- | --- | --- |

# Ведомственная целевая программа

# Кореновского городского поселения Кореновского района

# «Реконструкция тепловых сетей городе Кореновске» на 2019-2020 годы

# Паспорт

# ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Реконструкция тепловых сетей в городе Кореновске»

# на 2019-2020 годы

| Наименование главного распорядителя | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Исполнитель Программы | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края»; Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Цели ведомственной целевой Программы | Создание условий для комфортного проживания населения. Устойчивое территориальное развитие Кореновского городского поселения Кореновского района посредством совершенствования системы теплоснабжения, комплексное решение проблемы развития жилищной сферы, создания условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан Российской Федерации. Формирование сети теплоснабжения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения. |
| Задачи Программы | Повышение надежности систем теплоснабжения социально значимых учреждений и многоквартирных домов Кореновского городского поселения Кореновского района; обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей Кореновского городского поселения Кореновского района, реконструкция технически устаревших тепловых сетей , снижение затрат на производство тепловой энергии, Программой предусмотрено: реконструкция тепловых сетей от котельной по улице Щорса, 98 в городе Кореновске. |
| Перечень целевых показателей ведомственной целевой программы | В результате выполненных работ по реконструкции будет заменено 5198 метров тепловой сети, снизятся потери тепла. |
| Объем и источники финансирования целевой Программы | Общий объем финансирования Программы на 2019-2020 годы составляет 127387,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Краснодарского края – 119743,7 тыс. рублей, бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района – 7643,3 тыс. рублей. В 2019 году общий объем финансирования Программы - 37234,1 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Краснодарского края – 35000,0 тыс. рублей, бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района – 2234,1 тыс. рублей. В 2020 году общий объем финансирования Программы - 90152,9 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Краснодарского края – 84743,7 тыс. рублей, бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района – 5409,2 тыс. рублей. |
| Сроки реализации ведомственной целевой Программы | июнь 2019 года - 31 декабря 2020 года. |

- Содержание проблемы, обоснование необходимости

её решения в рамках Программы

В настоящее время на территории Кореновского городского поселения Кореновского района значительная часть тепловых сетей находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Износ муниципальных коммунальных сетей (сетей теплоснабжения) составляет 70 %, высокий уровень аварийности.

В целях обеспечения населения города Кореновска качественными услугами по теплоснабжению, администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района подготовлена ведомственная целевая программа «Реконструкция тепловых сетей в городе Кореновске»                                       на 2019-2020 годы, которая включает мероприятия, направленные на реконструкцию тепловых сетей.

В рамках Программы планируется реконструировать 5198 м тепловой сети, которая является частью схемы теплоснабжения города Кореновска и осуществляет подачу тепла и горячего водоснабжения к жилым домам, социально-значимым объектам и общественно-деловым зданиям в кварталах, ограниченными улицами Крупской, Красноармейской, Коммунаров и переулок Лиманский.

Реконструкция тепловой сети от котельной по улице Щорса, 98 предполагается осуществить в три этапа.

Поскольку площадка реконструируемого объекта тепловых сетей от котельной по ул. Щорса, 98 в городе Кореновске располагается на застроенной территории, она характеризуется высокой техногенной нагрузкой. Территория изменена инженерной деятельностью, связанной со строительством, проведением земляных работ при прокладывании подземных и надземных инженерных коммуникаций, посадкой деревьев, благоустройством территории.

Реализация указанных мероприятий позволит сократить износ тепловых сетей, снизить риски возникновения аварийных ситуаций, а также уменьшить тепловые потери.

- Цели и задачи, целевые показатели ведомственной                                           целевой программы, сроки ее реализации

Создание условий для комфортного проживания населения. Устойчивое территориальное развитие Кореновского городского поселения Кореновского района посредством совершенствования системы теплоснабжения,  комплексное решение проблемы развития жилищной сферы, создания условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан Российской Федерации. Формирование сети теплоснабжения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения.

Задачами Программы являются:

повышение надежности систем теплоснабжения социально значимых учреждений и многоквартирных домов Кореновского городского поселения Кореновского района;

обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей Кореновского городского поселения Кореновского района;

реконструкция технически устаревших тепловых сетей;

снижение затрат на производство тепловой энергии.

Программой предусмотрено:

реконструкция тепловых сетей, протяженностью 5198 метров от котельной по улице Щорса, 98 в городе Кореновске.

Сроки реализации программы: июнь 2019 года - 31 декабря 2020 года.

3. Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | Вне-бюджетные источники |  |
| 1. | Реконструкция тепловых сетей от котельной по улице Щорса, 98 в городе Кореновске | 2019 | Ию-нь 2019 года - 31 декабря 2020 года | 37234,1 | - | 35000,0 | 2234,1 | - | В результате проведенных мероприятий будет произведена реконструкция 5198 метров тепловой сети, что позволит снизить потери тепловой энергии, улучшить качество оказания услуг теплоснабжения |
| 2. | Реконструкция тепловых сетей от котельной по улице Щорса, 98 в городе Кореновске | 2020 |  | 90152,9 | - | 84743,7 | 5409,2 | - |  |
|  | Всего |  |  | 127387,0 | - | 119743,7 | 7643,3 | - |  |

4. Обоснование финансового обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет                                 127387,0 тыс. рублей. Источники финансирования Программы - средства краевого бюджета и бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

В соответствии с приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края                    от 14 июня 2019 года № 220 «О внесении изменений в приказ министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 8 ноября 2018 года № 482 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных  образований Краснодарского края по организации теплоснабжения населения (строительство (реконструкции, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов) в 2019 года»:

в 2019 году общий объем финансирования составит 37234,1 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет 35000, о тыс.рублей, местный бюджет 2234,1 тыс.рублей;

в 2020 году общий объем финансирования составит 90152,9 тыс.рублей, в том числе краевой бюджет 84743,7 тыс.рублей, местный бюджет                          5409,2 тыс.рублей.

5. Механизм реализации ведомственной целевой программы

Механизм реализации Программы предусматривает последовательное выполнение следующих мероприятий:

определение объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы за счет средств краевого бюджета и бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района;

разработка конкурсной документации на проведение работ;

определение исполнителей программных мероприятий по итогам конкурсов, заключение муниципальных контрактов на разработку проектно-изыскательских работ.

Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению администрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

Мониторинг и контроль за выполнением указанных мероприятий осуществляется исполнителем программных мероприятий.

Исполнитель Программы уточняет (с учетом выделенных на финансовый год бюджетных и привлеченных внебюджетных средств) распределение объемов капитальных вложений и других затрат на реализацию программных мероприятий, исходя из возможностей бюджетов и с учетом оперативных данных о техническом состоянии объектов инженерно-технического обеспечения.

Информационно-разъяснительная работа организуется исполнителем мероприятий Программы через печатные и электронные средства массовой информации.

- Оценка эффективности реализации ведомственной                                        целевой программы

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи:

реконструировать 5198 метров тепловых сетей;

улучшить теплоснабжение социально значимых объектов, квартир жителей, проживающих в микрорайоне многоэтажной застройки с населением более 12,5 тыс. человек, что составит 28,7% от общего числа населения города Кореновска;

в результате ремонта теплотрассы снизятся потери тепла, что позволит улучшить качество подаваемого тепла и комфортность проживания населения;

экономия энергетических ресурсов, внедрение энергосберегающих технологий, в следствии уменьшение расходов граждан на оплату коммунальных услуг и уменьшение количества тепловых потерь.

Реализация Программы позволит обеспечить целевое использование бюджетных средств в период реконструкции тепловых сетей.

Целевые индикаторы программы теплоснабжения в сфере оказания услуг снабжения энергетическими ресурсами включают следующие аспекты:

надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами;

эффективность деятельности.

Индикаторы результативности Программы:

| Наименование индикатора результативности | Базовый показатель 2018 год | План на 2019 год | План на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловых сетей: строительно-монтажные работы по демонтажу и прокладке трубопроводов (протяженность м.п.) | 0 | 1340 | 3858 |
| Общий объем финансирования (тыс.рублей), в том числе краевой бюджет; местный бюджет |  | 37234,1 35000,0 2234,1 | 90152,9 84743,7 5409,2 |
| Участие в отборе муниципальных образований Краснодарского края по предоставлению субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на строительство объекта капитального строительства «Реконструкция тепловых сетей от котельной по ул.Щорса, 98 в г.Кореновске». |  | Да | Да |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд – по заданию муниципального заказчика выполнить работы по реконструкции тепловых сетей (шт). | 0 | 1 | По мере финансирования |
| Показатель результативности, % | 0 | 100% | 100% |

Оценка эффективности и социально-экономических последствий мероприятий Программы будет производиться по итогам реализации мероприятий Программы

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района 							                 Ю.Н. Лила