АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2025	   		                                    			  № 909

г. Кореновск

О проведении в 2026 году капитального ремонта общего

имущества собственников помещений в многоквартирных

домах, расположенных на территории Кореновского городского

поселения Кореновского муниципального района
Краснодарского края собственники помещений в

которых не приняли решения о проведении капитального

ремонта, и утверждении перечня таких многоквартирных домов

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-K3 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края», руководствуясь статьями 
14, 37 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с предложениями регионального оператора — НКО «Фонд капитального ремонта МКД», администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края п о с т а н о в л я е т:

1. Провести в 2026 году капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края, собственники которых, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 31 декабря 2013 г. № 1638 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, 2014-2043 годы» (далее — Региональная программа), и предложениями некоммерческой унитарной организации «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее — Региональный  оператор), за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, согласно части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края, в которых собственники помещений не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, которое подлежит капитальному ремонту в этапе 2026 года планового периода 
2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028 годов (прилагается).

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края (Гребенев) направить:

3.1. Копию настоящего постановления Региональному оператору;

3.2. Выписку из настоящего постановления в части, касающейся собственников помещений в многоквартирных домах, в отношении которых принято решение о проведении в 2026 году капитального ремонта общего имущества, собственникам помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в соответствии с Региональной программой, в том числе путем: размещения в помещениях указанных многоквартирных домов, доступных для всех собственников помещений в таких многоквартирных домах, на досках для объявлений возле входов в подъезды; направления лицам, осуществляющим управление такими многоквартирными домами, в целях доведения до сведения собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в настоящем постановлении; размещения в государственной информационной системе жилищно- коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

4. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края (Козыренко) обнародовать настоящее постановление и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района

Краснодарского края					                    	          М.О. Шутылев

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края от 06.08.2025 № 909 |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, расположенных на территории Кореновского городского поселения Кореновского района, в которых собственники помещений не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, которое подлежит капитальному ремонту в этапе 2026 года планового периода 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028 годов

| № п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Первоочередной вид работ |  | Необходимый размер финансирования первоочередного вида работ (сумма показателей граф 6-8) | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по капитальному ремонту общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (далее – первоочередной вид работ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наименование | Уточнения вида работ (для крыши, лифтового оборудования) |  | предельно допустимая стоимость первоочередного вида работ | разработка проектной документации | проведение проверки сметной стоимости капитального ремонта | проведение проверки сметной стоимости капитального ремонта |
|  |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по Кореновскому городскому поселению Кореновского муниципального района Краснодарского края |  | х | х | 38 340 684,39 | 35 563 569,00 | 1 848 055,02 | 168 000,00 | 761 060,37 |
| 1 | Кореновский район, г. Кореновск, ул. Рабочая, д. 3 | крыша | скатная на профиль | 4 471 914,63 | 4 201 992,00 | 180 000,00 | 0,00 | 89 922,63 |
|  | Итог по дому | ИТОГО | х | 4 495 914,63 | 4 201 992,00 | 180 000,00 | 24 000,00 | 89 922,63 |
| 2 | Кореновский район, г. Кореновск, ул. Фрунзе, д. 103 | крыша | скатная на профиль | 3 044 205,88 | 2 815 060,00 | 168 903,60 | 0,00 | 60 242,28 |
|  | Итог по дому | ИТОГО | х | 3 068 205,88 | 2 815 060,00 | 168 903,60 | 24 000,00 | 60 242,28 |
| 3 | Кореновский район, г. Кореновск, ул. Ленина, д. 88 А | фасад | ремонт фасада | 3 897 896,00 | 3 640 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 77 896,00 |
|  |  | крыша | скатная на профиль | 3 826 724,85 | 3 570 320,00 | 180 000,00 | 0,00 | 76 404,85 |
|  |  | система электроснабжения | без электроплит | 1 290 140,48 | 1 193 028,00 | 71 581,68 | 0,00 | 25 530,80 |
|  | Итог по дому | ИТОГО | х | 9 038 761,33 | 8 403 348,00 | 431 581,68 | 24 000,00 | 179 831,65 |
| 4 | Кореновский район, г. Кореновск, ул. Ленина, д. 116 Б | крыша | плоская с утеплением | 3 069 876,16 | 2 838 798,00 | 170 327,88 | 0,00 | 60 750,28 |
|  | Итог по дому | ИТОГО | х | 3 093 876,16 | 2 838 798,00 | 170 327,88 | 24 000,00 | 60 750,28 |
| 5 | Кореновский район, г. Кореновск, ул. Киевская, д. 9 | фасад | цоколь, отмостка, окна, входная группа | 1 406 031,95 | 1 300 196,00 | 78 011,76 | 0,00 | 27 824,19 |
|  |  | система холодного водоснабжения | х | 810 314,65 | 749 320,00 | 44 959,20 | 0,00 | 16 035,45 |
|  |  | система водоотведения | х | 978 142,52 | 904 515,00 | 54 270,90 | 0,00 | 19 356,62 |
|  | Итог по дому | ИТОГО | х | 3 218 489,12 | 2 954 031,00 | 177 241,86 | 24 000,00 | 63 216,26 |
| 6 | Кореновский район, г. Кореновск, ул. Тимашевская, д. 8 | фасад | ремонт фасада | 4 176 738,20 | 3 913 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 83 738,20 |
|  |  | крыша | скатная на профиль | 3 405 948,90 | 3 158 360,00 | 180 000,00 | 0,00 | 67 588,90 |
|  | Итог по дому | ИТОГО | х | 7 606 687,10 | 7 071 360,00 | 360 000,00 | 24 000,00 | 151 327,10 |
| 7 | Кореновский район, г. Кореновск, ул. Тимашевская, д. 1 | фасад | ремонт фасада | 3 897 896,00 | 3 640 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 77 896,00 |
|  |  | крыша | скатная на профиль | 3 896 854,17 | 3 638 980,00 | 180 000,00 | 0,00 | 77 874,17 |
|  | Итог по дому | ИТОГО | х | 7 818 750,17 | 7 278 980,00 | 360 000,00 | 24 000,00 | 155 770,17 |

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района

Краснодарского края														                       Ю.Н. Гребенев